РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2025г. № 2214

О внесении изменений в муниципальную программу «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области на 2023 - 2027 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Кунашакского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области на 2023 - 2027 годы», утвержденную постановлением Администрации Кунашакского муниципального района от 23.01.2023г. №85, согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

2. Начальнику отдела информационных технологий Администрации Кунашакского муниципального района Хуртову А.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте Кунашакского муниципального района.

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Главы района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и инженерной инфраструктуре – Руководителя Управления ЖКХ, строительству и энергообеспечению Гиззатуллина А.А.

Глава округа                                                                                             Р.Г. Вакилов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Постановлению Администрации Кунашакского муниципального района от 23.01.2023г. N 85 (в редакции постановления Администрации Кунашакского муниципального района от 30.12.2025 г. № 2214) |
| --- | --- |

Подпрограмма «Газификация в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2027 годы»

План финансирования на 2025 год

| № | Наименование | Сумма ВСЕГО, руб. | В том числе |  | ГРБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. |  |
| 1 | ПИР "Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Трудовой Кунашакского муниципального района Челябинской области | 4 550 000,00 | 0 | 4 550 000,00 | УЖКХСЭ |
| 2 | ПИР по объекту "Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в д. Карагайкуль" | 4 273 867,09 | 0 | 4 273 867,09 | УЖКХСЭ |
| 3 | Проведение инженерно-экологических изысканий на объекте "Подводящий и разводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в п.Трудовой" | 29 779,20 | 0 | 29 779,20 | УЖКХСЭ |
| 4 | Подготовка и выдача тех.условий на сохранность ЛЭП и электросетевых объектов по объекту"Подводящий и разводящий газопровод для газоснабжения жилых домов п.Трудовой" | 6 120,00 | 0 | 6 120,00 | УЖКХСЭ |
| 5 | ТО по объекту "Газоснабжение жилых домов в д.Султаново" | 453 075,89 | 0 | 453 075,89 | УЖКХСЭ |
| 6 | Техприсоединение по объекту "Газоснабжение жилых домов в д.Султаново" | 584 324,99 | 0 | 584 324,99 | УЖКХСЭ |
| 7 | ПИР по объекту ««Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в с. Нугуманово» | 3 040 000,00 | 0 | 3 040 000,00 | УЖКХСЭ |
| 8 | ПИР «Газоснабжение жилых домов в д. Борисовка Кунашакского района Челябинской области» | 3 000 000,00 | 0 | 3 000 000,00 | УЖКХСЭ |
| 9 | Госэкспертиза проектной документации «Газоснабжение жилых домов в д. Борисовка» | 1 108 473,56 | 0 | 1 108 473,56 | УЖКХСЭ |
| 10 | Разработка проекта планировки и межевания территории по объекту «Газоснабжение д.Чекурово» | 300 000,00 | 0 | 300 000,00 | УЖКХСЭ |
| 11 | Подключение (техприсоединение) сети газораспределения "Подводящий и разводящий газопровод для газоснабжения жил.домов в п.Трудовой" | 175 875,76 | 0 | 175 875,76 | УЖКХСЭ |
| 12 | Строительство газопроводов и газовых сетей, в т. ч. ПИР | 4 004 004,00 | 0 | 4 004 004,00 | УЖКХСЭ |
|  | Итого | 21 525 520,49 | 0 | 21 525 520,49 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Постановлению Администрации

Кунашакского муниципального района

от 23.01.2023г. N 85

(в редакции постановления  Администрации

Кунашакского муниципального района

от 30.12.2025г.  № 2214)

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2027 годы»

План финансирования на 2025 год

| № | Наименование | Сумма ВСЕГО, руб. | В том числе |  | ГРБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. |  |
| 1 | Капитальный ремонт вводов теплотрассы и водопровода в здания МКД и соц.объектов в с.Кунашак | 1 301 301,31 | 1 300 000,00 | 1 301,31 | УЖКХСЭ |
| 1.1 | подрядные работы | 1 278 292,05 | 1 277 013,75 | 1 278,30 | УЖКХСЭ |
| 1.2 | строительный контроль | 23 009,26 | 22 986,25 | 23,01 | УЖКХСЭ |
| 2 | Капитальный ремонт теплотрассы и водопровода на территории ФГКУ "Гранат" в п.Лесной | 4 870 741,70 | 4 768 870,00 | 101 871,70 | УЖКХСЭ |
| 2.1 | подрядные работы | 4 773 643,64 | 4 768 870,00 | 4 773,64 | УЖКХСЭ |
| 2.2 | строительный контроль | 97 098,06 | 0 | 97 098,06 | УЖКХСЭ |
| 3 | Кап.ремонт водопровода по ул. Тихая от д.№28, ул.Луговая, ул. Российская, ул. Исмагилова, ул. Я.М. Мусина, ул.Мусы Джалиля в с.Кунашак | 7 033 318,52 | 6 879 073,04 | 154 245,48 | УЖКХСЭ |
| 3.1 | подрядные работы | 6 885 959,00 | 6 879 073,04 | 6 885,96 | УЖКХСЭ |
| 3.2 | строительный контроль | 123 947,26 | 0 | 123 947,26 | УЖКХСЭ |
| 4 | Кап.ремонт водопровода по Степной в с.Кунашак | 8 033 858,15 | 8 026 025,94 | 7 832,21 | УЖКХСЭ |
| 4.1 | подрядные работы | 7 884 393,86 | 7 876 711,12 | 7 682,74 | УЖКХСЭ |
| 4.2 | строительный контроль | 149 464,29 | 149 314,82 | 149,47 | УЖКХСЭ |
| 5 | Кап.ремонт водопровода по ул. Ленина в с.Сары | 6 230 743,42 | 6 102 920,97 | 127 822,45 | УЖКХСЭ |
| 5.1 | подрядные работы | 6 109 030,00 | 6 102 920,97 | 6 109,03 | УЖКХСЭ |
| 5.2 | строительный контроль | 102 375,75 | 0 | 102 375,75 | УЖКХСЭ |
| 6 | Кап.ремонт водопровода по ул. Учителей п.Дружный | 2 884 162,77 | 2 881 415,70 | 2 747,07 | УЖКХСЭ |
| 6.1 | подрядные работы | 2 826 607,23 | 2 823 917,72 | 2 689,51 | УЖКХСЭ |
| 6.2 | строительный контроль | 57 555,54 | 57 497,98 | 57,56 |  |
| 7 | Кап.ремонт водопровода по ул.Челябинская в п.Муслюмово жд.ст. | 2 216 236,90 | 2 174 872,95 | 41 363,95 | УЖКХСЭ |
| 7.1 | подрядные работы | 2 177 050,00 | 2 174 872,95 | 2 177,05 | УЖКХСЭ |
| 7.2 | строительный контроль | 39 186,90 | 0 | 39 186,90 | УЖКХСЭ |
| 8 | Кап.ремонт водопровода по ул. Ш. Тимергалиной, ул. Ломоносова и ул. Ленина в с.Кунашак | 7 481 862,60 | 7 329 143,52 | 152 719,08 | УЖКХСЭ |
| 8.1 | подрядные работы | 7 336 480,00 | 7 329 143,52 | 7 336,48 | УЖКХСЭ |
| 8.2 | строительный контроль | 122 284,43 | 0 | 122 284,43 | УЖКХСЭ |
| 9 | Кап.ремонт водопровода по ул.Титова, пер.Титова в с.Кунашак | 7 536 615,47 | 7 371 332,34 | 165 283,13 | УЖКХСЭ |
| 9.1 | подрядные работы | 7 378 711,05 | 7 371 332,34 | 7 378,71 | УЖКХСЭ |
| 9.2 | строительный контроль | 132 816,80 | 0 | 132 816,80 | УЖКХСЭ |
| 10 | Бурение бытовых скважин, в т.ч. | 485 949,23 | 0 | 485 949,23 | УЖКХСЭ |
| 10.1 | Бурение бытовой скважины в д. Султанаева | 98 949,23 | 0 | 98 949,23 | Урукульское с/п |
| 10.2 | Бурение скважины в д.Аминева | 301 000,00 | 0 | 301 000,00 | УЖКХСЭ |
| 10.3 | Бурение скважины на воду в д.Карагайкуль | 86 000,00 |  | 86 000,00 | УЖКХСЭ |
| 11 | Очистка скважины в д.Аминева | 112 000,00 | 0 | 112 000,00 | УЖКХСЭ |
| 12 | Обустройство скважины в д.Чекурова | 562 965,61 | 0 | 562 965,61 | УЖКХСЭ |
| 13 | Очистка скважин на участке с.Муслюмово №4, №5 | 160 000,00 | 0 | 160 000,00 | УЖКХСЭ |
| 14 | Актуализация схем теплоснабжения | 240 000,00 | 0 | 240 000,00 | УЖКХСЭ |
| 15 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | 260 000,00 | 0 | 260 000,00 | УЖКХСЭ |
| 16 | Госэкспертизы на капитальные ремонты водопроводов, в т.ч. | 181 560,12 | 0 | 181 560,12 | УЖКХСЭ |
| 16.1 | ГЭ проект.док-ции об. "Кап.ремонт водопровода от КВ 1-8 до КВ 1-10 по ул.Больничная в с.Кунашак" | 24 000,00 | 0 | 24 000,00 | УЖКХСЭ |
| 16.2 | Госэкспертиза проект.док-ции "Кап.ремонт водопровода по ул.Титова, пер.Титова в с.Кунашак" | 72 991,92 | 0 | 72 991,92 | УЖКХСЭ |
| 16.3 | Госэкспертиза проект.док-ции "Кап.ремонт водопровода по ул.Восточная в п.Муслюмово жд.ст." | 26 228,04 | 0 | 26 228,04 | УЖКХСЭ |
| 16.4 | Госэкспертиза проект.док-ции "Кап.ремонт водопровода по ул.Новая в с.Сары" | 24 000,00 | 0 | 24 000,00 | УЖКХСЭ |
| 16.5 | Госэкспертиза проект.док-ции "Кап.ремонт водопровода по ул.Северная в с.Кунашак" | 34 340,16 | 0 | 34 340,16 | УЖКХСЭ |
| 17 | Топографические съемки для объектов водоснабжения, в т.ч. | 160 000,00 | 0 | 160 000,00 | УЖКХСЭ |
| 17.1 | топографическая сьемка "Водопровод в с.Кунашак по ул.Родниковая" | 60 000,00 | 0 | 60 000,00 | УЖКХСЭ |
| 17.2 | топографическая сьемка "Водопровод в с.Кунашак ул. Х.Шакирова (ул.Карла Маркса) | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 | УЖКХСЭ |
| 17.3 | топографическая сьемка "Водопровод в с.Большой Куяш" | 30 000,00 | 0 | 30 000,00 | УЖКХСЭ |
| 17.4 | топографическая сьемка "Водопровод в с.Кунашак ул.Огородная" | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 | УЖКХСЭ |
| 18 | Разработка проекта зон санитарной охраны | 365 000,00 | 0 | 365 000,00 | УЖКХСЭ |
| 19 | Ремонт водопроводов, в т.ч. | 584 757,11 | 0 | 584 757,11 | УЖКХСЭ |
| 19.1 | Ремонт водопровода по ул.Новая от д.1 до д.5 в с.Кунашак | 336 620,48 | 0 | 336 620,48 | УЖКХСЭ |
| 19.2 | Ремонт колодца по ул.Новой в с.Кунашак | 57 324,22 | 0 | 57 324,22 | УЖКХСЭ |
| 19.3 | Частичный ремонт водопровода по ул.Энтузиастов в с.Кунашак | 190 812,41 | 0 | 190 812,41 | УЖКХСЭ |
| 20 | ПИР «Строительство блочно-модульной котельной в с.Новобурино» | 1 720 400,00 | 0 | 1 720 400,00 | УЖКХСЭ |
| 21 | Ремонт котельной Ново-Бурино, в т.ч. | 2 960 960,00 | 0 | 2 960 960,00 | УЖКХСЭ |
| 21.1 | Обследование и диагностика котла №1 в котельной Н-Б | 40 000,00 | 0 | 40 000,00 | УЖКХСЭ |
| 21.2 | Приобретение датчика пламени для котельной Н-Б | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 | УЖКХСЭ |
| 21.3 | Приобретение газового котла для котельной Новобурино | 216 120,00 | 0 | 216 120,00 | УЖКХСЭ |
| 21.4 | Приобретение комплекта автоматики для котла в котельной Новобурино | 600 000,00 | 0 | 600 000,00 | УЖКХСЭ |
| 21.5 | Приобретение газовой горелки для котельной Новобурино (2шт) | 1 199 840,00 | 0 | 1 199 840,00 | УЖКХСЭ |
| 21.6 | Технический текущий контроль за проведением монтажа горелки газовой | 200 000,00 | 0 | 200 000,00 | УЖКХСЭ |
| 21.7 | Выполнение пусконаладочных работ котла Ivar SuperRAC 2100 №1 в котельной с.Новобурино | 335 000,00 | 0 | 335 000,00 | УЖКХСЭ |
| 21.8 | Выполнение пусконаладочных работ газового котла Ivar SuperRAC 2100 №2 в котельной с.Новобурино | 335 000,00 | 0 | 335 000,00 | УЖКХСЭ |
| 22 | Анализ качества воды в д.Чекурова | 5 950,00 | 0 | 5 950,00 | УЖКХСЭ |
| 23 | Поставка частотного преобразователя для котла (д.Аминева) | 31 450,00 | 0 | 31 450,00 | УЖКХСЭ |
| 24 | Промывка и гидравлические испытания внутренней системы отопления МКД | 150 000,00 | 0 | 150 000,00 | УЖКХСЭ |
| 25 | Замена труб в теплотрассе по адресу с.Кунашак, ул. Октябрьская, д.5/а | 126 267,89 | 0 | 126 267,89 | УЖКХСЭ |
| 26 | Ремонт вводов теплотрассы ул.Центральная 11Б, Новобурино | 535 267,28 | 0 | 535 267,28 | УЖКХСЭ |
| 27 | Изготовление и монтаж модульного сооружения на скважине д.Чекурово с подключением коммуникаций (модульное здание, выгреб, водопровод скважина) | 400 000,00 | 0 | 400 000,00 | УЖКХСЭ |
| 28 | Техприсоединение к электросетям «Водозаборная скважина в д.Султанаева» (ФАП) | 65 283,00 | 0 | 65 283,00 | УЖКХСЭ |
| 29 | Техприсоединение к электросетям «Водозаборная скважина в д.Карагайкуль» (ФАП) | 329 913,62 | 0 | 329 913,62 | УЖКХСЭ |
| 30 | Промывка системы отопления здания по адресу с.Кунашак, ул.Ленина, 86 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | УЖКХСЭ |
|  | Итого | 56 995 628,98 | 46 833 654,46 | 10 161 974,52 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Постановлению Администрации

Кунашакского муниципального района

от 23.01.2023г. N 85

(в редакции постановления Главы администрации

Кунашакского муниципального района

от 30.12.2025 г. № 2214)

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области на 2023-2027 годы»

План финансирования на 2025 год

| № | Наименование | Сумма ВСЕГО, руб. | В том числе |  | ГРБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный и областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. |  |
| 1 | Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий | 2 991 250,80 | 2 164 905,00 | 826 345,80 | УЖКХСЭ |
|  | Итого | 2 991 250,80 | 2 164 905,00 | 826 345,80 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Постановлению Администрации

Кунашакского муниципального района

от 23.01.2023г. N 85

(в редакции постановления Главы администрации

Кунашакского муниципального района

от 30.12.2025 г. №  2214)

Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства в Кунашакском муниципальном районе

на 2023-2027 годы»

План финансирования на 2025 год

| № | Наименование | Сумма ВСЕГО, руб. | В том числе |  | ГРБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. |  |
| 1 | Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области | 1 157 000,00 | 0 | 1 157 000,00 | УИЗО |
|  | Итого | 1 157 000,00 | 0 | 1 157 000,00 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Постановлению Администрации

Кунашакского муниципального района

от 23.01.2023г. N 85

(в редакции постановления Главы администрации

Кунашакского муниципального района

от 30.12.2025 г. № 2213)

Подпрограмма «Капитальное строительство и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2027 годы»

План финансирования на 2025 год

| № | Наименование | Сумма ВСЕГО, руб. | В том числе |  | ГРБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. |  |
| 1 | Капитальное строительство и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | УЖКХСЭ |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | УЖКХСЭ |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Постановлению Администрации

Кунашакского муниципального района

от 23.01.2023г. N 85

(в редакции постановления Главы администрации

Кунашакского муниципального района

от 30.12.2025 г. № 2213)

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Кунашакского муниципального района на 2023-2027 годы»

План финансирования на 2025 год

| № | Наименование | Сумма ВСЕГО, руб. | В том числе |  | ГРБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. |  |
| 1 | Ремонт мягкой кровли в доме 3 по ул.Центральной в с.Новобурино | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | УЖКХСЭ |
| 2 | Замена распределительного щита в с.Кунашак по ул.Ключевая, №29 | 339 258,96 | 0,00 | 339 258,96 | УЖКХСЭ |
| 3 | Выполнение работ по частичному ремонту мягкой кровли в доме 9/а по ул.Центральной в с.Новобурино | 366 002,40 | 0,00 | 366 002,40 | УЖКХСЭ |
| 4 | Выполнение работ почастичному ремонту мягкой кровли в д.24 по ул Центральная в п. Муслюмово ж/д станция | 366 002,40 | 0,00 | 366 002,40 | УЖКХСЭ |
|  | Итого | 1 320 263,76 | 0,00 | 1 320 263,76 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Постановлению Администрации

Кунашакского муниципального района

от 23.01.2023г. N 85

(в редакции постановления Главы администрации

Кунашакского муниципального района

от 30.12.2025 г. № 2213)

Подпрограмма «Обеспечение контейнерным сбором, образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов на  территории Кунашакского муниципального района на 2023-2027 год»

План финансирования на 2025 год

| № | Наименование | Сумма ВСЕГО, руб. | В том числе |  | ГРБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. |  |
| 1 | Приобретение контейнеров | 1 330 999,73 | 0 | 1 330 999,73 | УИЗО |
| 2 | Оборудование площадок для ТКО | 665 000,00 | 0 | 665 000,00 | УИЗО |
| 3 | Оборудование площадок для ТКО | 40 903,30 | 0 | 40 903,30 | УЖКХСЭ |
|  |  |  |  |  | Дорсервис |
|  | Итого | 2 036 903,03 | 0 | 2 036 903,03 |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к Постановлению Администрации Кунашакского муниципального района от 23.01.2023г. N 85 (в редакции постановления Администрации Кунашакского муниципального района от 30.12.2025г. № 2213) |
| --- | --- |

Подпрограмма «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда (свалок ТКО) на территории Кунашакского муниципального района на 2023-2027 годы»

План финансирования на 2025 год

| № | Наименование | Сумма ВСЕГО, руб. | В том числе |  | ГРБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок отходов | 8 000 164,04 | 7 992 163,88 | 8 000,16 | УЖКХСЭ |
| 2 | Разработка проектной документации на рекультивацию земельных участков нарушенных размещением ТКО, и ликвидацию объектов накопленного экологического вреда | 2 099 790,00 | 2 079 000,00 | 20 790,00 | УЖКХСЭ |
|  | Итого | 10 099 954,04 | 10 071 163,88 | 28 790,16 |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к Постановлению Администрации Кунашакского муниципального района от 23.01.2023г. N 85 (в редакции постановления Администрации Кунашакского муниципального района от 30.12.2025г. № 2213) |
| --- | --- |

Подпрограмма «Чистая вода в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2027 годы»

План финансирования на 2025 год

| № | Наименование | Сумма ВСЕГО, руб. | В том числе |  | ГРБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. |  |
| 1 | Капитальный ремонт сети канализаций по ул.Свердлова в с.Кунашак Кунашакского района Челябинской области | 2 347 267,27 | 2 344 920,00 | 2 347,27 | УЖКХСЭ |
| 2 | Строительный контроль по объекту «Капитальный ремонт сети канализаций по ул.Свердлова в с.Кунашак Кунашакского района Челябинской области» | 50 231,52 | 0 | 50 231,52 | УЖКХСЭ |
|  | Итого | 2 397 498,79 | 2 344 920,00 | 52 578,79 |  |

Руководитель УЖКХСЭ                                                                                      А.А. Гиззатуллин