

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.12. 2024г. № 1850

|  |
| --- |
| О внесении изменений в приложение постановления Администрации Кунашакского муниципального района от 30.12.2021г. №1858 |

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. №89-ФЗ, руководствуясь уставом Кунашакского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению Администрации Кунашакского муниципального района от 30.12.2021г № 1858 «Об утверждении - подпрограммы «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда (свалок ТКО) на территории Кунашакского муниципального района на 2023-2027 годы» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье-гражданам России» в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области на 2023-2027 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Начальнику отдела информационных технологий Хуртову А.А. опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Кунашакского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы муниципального района по ЖКХ, строительству и инженерной инфраструктуре - руководителя Управления по ЖКХ, строительству и энергообеспечению Гиззатуллина А.А.

Глава района Р.Г.Вакилов

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации

Кунашакского муниципального района

от 30.12. 2021 г. № 1858

( в редакции постановлениеAдминистрации Кунашакского муниципального района

от 28.12.2024г. № 1850

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Ликвидация объектов накопленного экологического вреда (свалок ТКО) на территории Кунашакского муниципального района на 2023-2027годы » муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье-гражданам России» в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области на 2023-2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Муниципальной подпрограммы | «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда (свалок ТКО) на территории Кунашакского муниципального районана 2023-2027годы» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье-гражданам России» в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области на 2023-2027 годы» |
| Ответственный исполнитель  муниципальной подпрограммы | Управление экологии администрации Кунашакского муниципального района |
| Соисполнители  муниципальной подпрограммы | Управление по ЖКХ, строительству и энергообеспечению администрации Кунашакского муниципального района,  Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района |
| Цели муниципальной подпрограммы | 1)Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления;  2) Улучшение состояния окружающей среды в районе, повышение уровня экологической безопасности проживания населения;  3) Соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами. |
| Задачи  муниципальной подпрограммы | Ликвидация объектов накопленного экологического вреда (свалок ТКО) на территории Кунашакского муниципального района |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 5 этапов.  2023г.- первый этап,  2024г.- второй этап,  2025г.-третий этап,  2026г.-четвртый этап,  2027г.-пятый этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной подпрограммы | Всего Общий объем финансового обеспечения  подпрограммы в 2023– 2027годах составит  168890972,41 рублей, в том числе  **Ликвидация объектов накопленного экологического вреда(рекультивация)** 105 273 709,16 рублей  из них по годам  из областного бюджета –10 281 000,00  рублей,  из них по годам:  2023 год – 3 351 000,00 рублей;  2024 год - 0 рублей;  2025 год – 2 079 000,00рублей;  2026 год - 4 851 000,00 рублей;  2027 год - 0 рублей;  местного бюджета – 246 370,16 рублей,  из них по годам:  2023 год – 176 370,16 рублей;  2024 год – 0 рублей;  2025 год- 21 000,00 рублей;  2026 год- 49 000,00 рублей;  2027 год- 0 рублей  **Ликвидация несанкционированных свалок отходов**  118 094 555,38  рублей, из них по годам:  Областного бюджета- 114 923 763,87  из них по годам:  2023 год – 47 258 820,00 рублей;  2024 год - 67 664 943,87 рублей;  2025 год -0 рублей;  2026 год – 0 рублей;  2027 год – 0 рублей  местного бюджета – 3 170 791,52 рублей,  из них по годам:  2023 год – 2 487 307,25 рублей;  2024 год – 683 484,27 рублей;  2025 год -0 рублей;  2026 год – 0 рублей;  2027 год – 0 рублей  \* финансовое обеспечение объемов бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы являются плановыми. Значение данных показателей будет уточнено по факту поступления бюджетных средств. |
| Показатели (индикаторы)  муниципальной подпрограммы | Ликвидация объектов накопленного экологического вреда (свалок ТКО) на территории Кунашакского муниципального района (ед.) -37  Количество земельных участков, нарушенных размещением ТКО либо объектами накопленного экологического вреда, в отношении которых разработаны проекты рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидации объектов накопленного экологического вреда. (ед) - 1 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1.Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления;  2.Улучшение состояния окружающей среды в районе, повышение уровня экологической безопасности проживания у населения;  3. Соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами |

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В Кунашакский муниципальный район входит 9 муниципальных образований – Ашировское, Буринское, Кунашакское, Куяшское, Муслюмовское, Саринское, Урукульское, Усть-Багарякское, Халитовское сельские поселения с 73 населенными пунктами. Площадь района 3199 км.2, земли сельскохозяйственного назначения занимают 184,2 тыс. га.  Численность населения составляет 28 551 человек.

Муниципальная подпрограмма «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда (свалок ТКО) на территории Кунашакского муниципального района на 2023-2027годы» муниципальной программы ««Доступное и комфортное жилье - гражданам России » в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области на 2023-2027 годы»

(далее Подпрограмма) служит инструментом экологической политики района. Подпрограмма основывается на необходимости выполнения природоохранных мероприятий на территории района, исходя из реальной экологической ситуации, и сформирована с учетом нормативно-правовых, социально-экономических, финансовых, и иных условий организации и выполнения этих мероприятий. Подпрограмма не включает решения всех экологических проблем района. В условиях ограниченности бюджетных средств, подпрограмма ориентирована на решение насущных экологических проблем района.

Подпрограмма, определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления Кунашакского муниципального района в области охраны окружающей среды, а также устанавливает перечень неотложных мероприятий по улучшению качества окружающей среды и уменьшению экологической нагрузки.

Земля – важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми другими природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли – почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса.

В настоящее время в Кунашакском муниципальном районе находится 37 (тридцать семь) санкционированных (несанкционированных) свалок твердо-бытовых отходов и строительного мусора, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и экологическую безопасность населения. Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильности функционирования одного из звеньев ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы. Ликвидация направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земли. Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению ее природных свойств. В целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду, улучшения ее состояния, обеспечения экологической безопасности проживающего на территории муниципального образования

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными целями реализации подпрограммы является:

- улучшение состояния окружающей среды в районе, повышение уровня экологической культуры у населения;

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления земель;

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению;

- сохранение и реабилитация природы муниципального образования для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения;

- соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами.

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма рассчитана на 5лет: 2023-2027гг.

Основные усилия и средства направляются на выполнение мероприятий и решение поставленных задач.

За период с 2023 по 2027гг. реализуются мероприятия, направленные на достижение результатов деятельности по индикативным показателям.

Выполнение установленных сроков реализации Подпрограммы обеспечивается системой программных мероприятий. Прекращение реализации Подпрограммы производится в случаях прекращения финансирования Подпрограммы или необоснованного достижения целевых показателей Подпрограммы.

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача муниципальной подпрограммы | | | Наименование мероприятия | Показатели (индикаторы) | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) мероприятия |
|  |  | | |  |  | | |
| 1. Цель: улучшение состояния окружающей среды в районе, повышение уровня экологической культуры у населения | | | | | | | |
| 1.1 | | Повышения уровня экологической культуры у населения, экологическое образование/воспитание население района: | 1.1.1 Участие в проведении научно-практических конференций, семинаров по вопросам экологии  1.1.2. участие в проведении всероссийских, региональных и районных экологических акциях | | 1.количество научно-практических конференций, семинаров по вопросам экологии  1.Количество экологических акций | 2023г.-2027г. | Управление экологии администрации Кунашакского муниципального района.  Управление образования КМР  Управление культуры и спорта КМР  Ашировское с/п  Буринское с/п  Кунашакское с/п  Куяшское с/п  Муслюмовское с/п  Саринское с/п  Урукульское с/п  Усть-Багарякское с/п  Халитовское с/п |
| 2. цель: соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами | | | | | | | |
| 2.1 | | Улучшение экологической ситуации в области обращения с отходами | 2.1.1 участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов | | 1.Объем вывезенных отходов при проведении мероприятий  Обеспечение постепенного снижения ущерба, наносимого землям, в результате захламления земель бытовыми отходами, и предотвращения нарушений правил санитарной и пожарной безопасности. | 2023.-2027г. | Управление экологии администрации Кунашакского муниципального района.  Управление образования КМР  Управление культуры и спорта КМР  Ашировское с/п  Буринское с/п  Кунашакское с/п  Куяшское с/п  Муслюмовское с/п  Саринское с/п  Урукульское с/п  Усть-Багарякское с/п  Халитовское с/п |

**V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

**(ликвидация и (или) рекультивация объектов накопленного экологического вреда)**

\* финансовое обеспечение объемов бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы являются плановыми. Значение данных показателей будет уточнено по факту поступления бюджетных средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования в тыс. рублей | | | | |
| 2023г. | 2024 г. | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Ликвидированы и (или) рекультивированы объекты накопленного экологического вреда, включеные в перечень выявленных и оцененных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района | всего | 3 527 370,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3 351 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный  бюджет | 176 370,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Выполнение изыскательских и (или) проектных работ на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района | всего | 0 | 0 | 2 100 0 00,0 | 4 900 000,00 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 2 079 000,00 | 4 851 00  0,0 | 0 |
| местный  бюджет | 0 | 0 | 21 000,0 | 49 000,00 | 0 |

Необходимый объем финансирования Подпрограммы рассчитан на 5 лет 2023-2027 гг., который составляет 246 370,16 рублей из бюджета Кунашакского муниципального района и 10 281 000,00 рублей из бюджета Челябинской области.

**VI.** **ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

**(несанкционированные свалки)**

\* финансовое обеспечение объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы являются плановыми. Значение данных показателей будет уточнено по факту поступления бюджетных средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования (рублей) | | | | |
| 2023г. | 2024г. | 2025г | 2026г | 2027г |
|  | Ликвидация 17 объектов накопленного экологического вреда, (несанкционированные свалки)  д.Каракульмяк  с.Сары  д.Каинкуль  д.Большая Тюлякова  с.Усть-Багаряк  с.Усть-Багаряк  д.Чекурова  д.Усманова  д.Акчакуль  д.Кунакбаева  д.Баракова  д.Кубагушева  д.Большая Казакбаева  п.Тахталым жд.ст.  д.Бурино  д.Баязитова  с.Халитово | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района | всего | 49 319 632,180 | 68348428,14 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 47 258 820,00 | 67 664 943,87 | 0 | 0 | 0 |
| местный  бюджет | 2 487 307,25 | 683 484,27 | 0 | 0 | 0 |

Необходимый объем финансирования Подпрограммы рассчитан на 5 лет 2023-2027 гг., который составляет 3 170791,52 рублей из бюджета Кунашакского муниципального района и 114 923 763,87 рублей из бюджета Челябинской области.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает реализацию основных мероприятий по охране окружающей среды на территории Кунашакского муниципального района в 2023-2027 годах.

Разработка Подпрограммы осуществляется под руководством муниципального заказчика Подпрограммы – Администрации Кунашакского муниципального района с привлечением исполнителей.

Администрация Кунашакского муниципального района осуществляет:

- подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Подпрограммы;

- подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Подпрограмму;

- подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы из районного бюджета на текущий год;

- контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы.

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

В результате реализации Подпрограммы предусматривается создание условий для постоянного улучшения состояния окружающей среды, соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами и повышение уровня экологической культуры у населения.

**Сведения**

**о целевых показателях и их значениях муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (в рамках регионального проекта)/наименование мероприятия ( в рамках муниципальной программы), объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, укрупненного инвестиционного проекта | Код строки | Наименование целевых показателей и индикаторов регионального проекта | Единица измерения по ОКЕИ | | Значение показателя результативности по годам достижения | | | | |
| наименование | код | 2023г. | 2024г | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Ликвидированы и (или) рекультивированы объекты накопленного экологического вреда, включенные в перечень выявленных и оцененных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 01 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда\*,га | га | 059 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среды, от общего количества населения Челябинской области\*, тыс.чел. | тыс.чел. | 793 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выполнение изыскательских и (или) проектных работ на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО | 01 | Количество земельных участков, нарушенных размещением ТКО либо объектами накопленного экологического вреда, в отношении которых разработаны проекты рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидации объектов накопленного экологического вреда. | (ед) |  |  |  |  |  | 1 |

**Сведения**

**о целевых показателях и их значениях муниципальной подпрограммы**

**(несанкционированные свалки)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (в рамках регионального проекта)/наименование мероприятия ( в рамках муниципальной программы), объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, укрупненного инвестиционного проекта | Код строки | Наименование целевых показателей и индикаторов регионального проекта | Единица измерения по ОКЕИ | | Значение показателя результативности по годам достижения | | | | |
| наименование | код | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г | 2027г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Ликвидированы объекты накопленного экологического вреда, включенные в перечень выявленных и оцененных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 01 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда\*, га | га | 059 | 5,735 | 10,71 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среды, от общего количества населения Челябинской области\*, тыс.чел. | тыс.чел. | 793 | 3,680 | 6,116 | 0 | 0 | 0 |

IХ. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы в части расходных обязательств Кунашакского муниципального района осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований областного и с местного бюджета Челябинской области.

В соответствии законодательством РФ:

1. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения муниципального района относятся:

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов.

2. ФЗ «Об отходах производства и потребления»:

1) К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих районов. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют полномочия в области обращения с отходами, предусмотренные [п.1](consultantplus://offline/ref=31D97752DC3A52E6A48DB0A250F50FF473B5FD656C9A9F896864D613DBBA6DC4280B427B073C8496E774E32D2421B8964AB65BFDB5G0y7J) настоящей статьи, на территориях сельских поселений, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации, а также на межселенной территории.

2) Требования к обращению с отходами на территориях муниципальных образований:

- территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

- организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3) Требования к местам (площадкам) накопления отходов:

- накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации;

- накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление);

- места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, указанным в [пункте 1](file:///F:/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/municipalnaya_programma_ohrana_okruzhayushchey_sredy_2019_2021.doc#Par3) настоящей статьи, а также правилам благоустройства муниципальных образований.