Администрация Усть-Катавского городского округа

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13.04.2011 г.				                  				  	№ 352

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2011-2012 годов на территории Усть-Катавского городского округа

Во исполнение постановления Губернатора Челябинской области от 28.03.2011г. №108 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2011-2012 годов», в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального  хозяйства, энергетики и социальной сферы Усть-Катавского городского округа к работе в отопительный период 2011-2012 годов  и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, в соответствии с Уставом Усть-Катавского городского округа,

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2011-2012 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Усть-Катавского городского округа (приложение1)

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2011-2012 годов обслуживающих организаций Усть-Катавского городского округа (приложение 2)

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства Усть-Катавского городского округа (приложение 3)

4. Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы:

4.1. Назначить ответственных лиц за подготовку своих подразделений к отопительному периоду. Копии приказов о назначении ответственных лиц

2

представить в функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства».

Срок: 01.06.2011г.

4.2. Выполнить промывку, опрессовку, ремонт тепловых сетей  внутренних систем отопления жилых домов и объектов социальной сферы со сдачей работ и оформлением актов готовности. Копии актов готовности представить в функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства».

Срок: 19.06.2011г.

4.3. Обеспечить формирование запаса топлива на отопительный период на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, включая 10-дневный запас резервного топлива на газовых котельных.

Срок: 01.09.2011г.

4.4. По окончании текущего отопительного сезона обеспечить обследование котельных инспекторами Ростехнадзора с представлением полученных предписаний в функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства».

Срок: 01.06.2011г.

4.5. Завершить выполнение мероприятий по устранению полученных замечаний в срок до 15.08.2011г. и представить в функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства» паспорта готовности предприятий к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

4.6. Обеспечить погашение задолженности организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета и муниципальных предприятий за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме в срок до 25.08.2011г.

5. Функциональному органу администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства» обеспечить предоставление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области в период с июля по ноябрь 2011 года к первому числу каждого месяца отчетов по форме 1-ЖКХ (зима).

6. Функциональному органу администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства» предоставить в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области паспорт готовности муниципального образования Усть-Катавский городской округ к работе в осенне-зимний период в срок до 01.09.2011г.

7. Объем финансирования мероприятий по подготовке к отопительному  периоду 2011-2012 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы за счет средств местного бюджета осуществлять  в пределах средств, предусмотренных бюджетом 2011года

8. Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа (О.Л. Толоконникова) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа.

3

9. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Усть-Катавского городского округа – начальника управления инфраструктуры и строительства А.Е. Буренкова.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Катавского

городского округа                                                                                 Э.В.Алфёров

ПРИЛОЖЕНИЕ1

к постановлению администрации

Усть-Катавского городского округа

От   13.04.2011 №  352

План

организационно-технических мероприятий

по подготовке к отопительному периоду 2011-2012 годов

объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Усть-Катавского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация котельных поселка Вязовая | 2000,0 | Средства местного бюджета | Буренков А.Е | Август 2011года |
| 2. | Промывка и опрессовка систем теплоснабжения объектов управления по культуре, спорту и молодежной политике. | 18,960 | Средства местного бюджета | Бухмастова Е.А. | Июнь 2011года |
| 3. | Ремонт внутренней системы отопления с заменой радиаторов системы отопления объектов управления по культуре, спорту и молодежной политике. | 91,0 | Средства местного бюджета | Бухмастова Е.А. | Июль 2011года |
| 4. | Промывка и опрессовка систем теплоснабжения образовательных учреждений округа , «Детский дом» | 182,6 | Средства местного бюджета | Калапкина-Семашко О.А. Ельцова Л.И. | Июль 2011года |
| 5. | Ремонт системы отопления образовательных учреждений округа | 158,5 | Средства местного бюджета | Калапкина-Семашко О.А. | Август 2011года |
| 6. | Замена оконных, дверных блоков, ремонт кровли, образовательных учреждений округа | 769,4 | Средства местного бюджета | Калапкина-Семашко О.А. | Август 2011 |
| 7. | Закупка топливно-энергетических ресурсов для бюджетной сферы (уголь, дрова) | 1512,1 | Средства местного бюджета | Калапкина-Семашко О.А. | Май-август 2011 |
|  | Итого; | 4732,56 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Усть-Катавского городского округа

От   13.04.2011 №  352

План

организационно-технических мероприятий

по подготовке к отопительному периоду 2011-2012 годов

обслуживающих организаций Усть-Катавского городского округа.

- Организационно-технические мероприятия

по подготовке к отопительному периоду 2011-2012 годов муниципального унитарного предприятия «Строительно-монтажное управление-1»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ревизия запорной арматуры п. Паранино, п. Первомайский | 40,0 | Средства собственников | Май-сентябрь 2011 |
| 1.2. | Теплоизоляция трубопроводов отопления чердачной разводки 8домов | 75,0 | Средства собственников | Май-сентябрь 2011 |
| 1.3. | Гидравлические испытания системы отопления в домах центральной части города (53 дома) | 772,0 | Средства собственников | Июнь-сентябрь 2011 |
| 1.4. | Ревизия системы холодного и горячего водоснабжения (50домов) | 120,0 | Средства собственников | Июнь-сентябрь 2011 |
| 1.5. | Ревизия запорной арматуры в МКД центральной части города (53 дома) | 200,0 | Средства собственников | Май-сентябрь 2011 |
| 1.6. | Остекление слуховых окон (13д.) | 10,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
| 1.7. | Остекление подъездных фрамуг (13д.) | 70,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
| 1.8. | Заделка подвальных оконных проемов кирпичом (5д.) | 12,0 | Средства собственников | Август 2011 |
| 1.9. | Очистка внутренних и наружных водостоков, частичная замена (13д.) | 105,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
|  | Итого; | 1404,0 |  |  |

2

2. Организационно-технические мероприятия

по подготовке  многоквартирных домов нагорного района к отопительному периоду 2011-2012 годов Общества с ограниченной ответственностью «УК КОМФОРТ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Частичный ремонт кровли (300м2) | 120,0 | Средства собственников | Июнь-август 2011 |
| 2.2. | Ремонт козырьков над подъездами (15 шт.) | 82,0 | Средства собственников | Июнь-август 2011 |
| 2.3. | Утепление и ремонт фасадов (частичный ремонт швов) | 255,0 | Средства собственников | Июнь-август 2011 |
| 2.4. | Установка утепленных железных дверей (21 шт.) | 201,0 | Средства собственников | Май-октябрь 2011 |
| 2.5. | Смена сборок на концевых поквартирных стояках МКР-1,2,3 (35домов) | 80,0 | Средства собственников | Май-сентябрь 2011 |
| 2.6. | Устройство тепловой изоляции внутридомовых систем отопления МКД МКР-1,2 (20 домов) | 1018,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
| 2.7. | Ремонт внутридомовых систем отопления (техничесий этаж) МКР-1 д.5,10 | 324,0 | Средства собственников | Июнь-август 2011 |
| 2.8. | Установка балансировочных клапанов в системы теплопотребления (28домов) | 256,76 | Средства собственников | декабрь 2011 |
| 2.9. | Установка балансировочных клапанов в системы отопления на отопительные стояки (14домов) | 168,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
| 2.10. | Опрессовка внутренних отопительных систем МКД МКР-1,2,3 | 650,0 | Средства собственников | По утвержденному графику |
| 2.11. | Ревизия внутренних отопительных систем с заменой запорной арматуры в МКД МКР-1,2,3 | 200,0 | Средства собственников | По утвержденному графику |
|  | Итого; | 33540,76 |  |  |

3

3. Организационно-технические мероприятия

по подготовке  к отопительному периоду 2011-2012 годов Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетика»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Замена паровых котлов на автоматизированные котлы с плавным регулированием 2шт. Е2,5-09 ТМ (Э) | 4000,0 | Средства предприятия | Сентябрь 2011 |
| 3.2. | Ремонт участка т/сетей от д.№27 до д.№29 МКР-2 Д-159мм-20м. | 214,4 | Средства предприятия | август 2011 |
| 3.3. | Замена теплоизоляции трубопроводов от ЦТП СУ-810 до магазина | 257,94 | Средства предприятия | август 2011 |
| 3.4. | Приобретение топлива (покупка угля) | 6151,478 | Средства предприятия | Сентябрь 2011 |
| 3.5. | Приобретение топлива (покупка газа) | 123805,299 | Средства предприятия | Сентябрь 2011 |
|  | Итого; | 134429,1 |  |  |

4.Организационно-технические мероприятия

по подготовке  к отопительному периоду 2011-2012 годов на водопроводных сетях и сооружениях Общества с ограниченной ответственностью «Городской водопровод»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Устройство ограждения скважины п. Паранино | 30,0 | Средства предприятия | Сентябрь 2011 |
| 4.2. | Капремонт хлораторной ВЗ «Гребень» | 50,0 | Средства предприятия | август 2011 |
| 4.3. | Устройство ограждения скважины п. Паранино | 30,0 | Средства предприятия | август 2011 |
| 4.4. | Капремонт водопровода ул. Крупской, 140-150 | 120,0 | Средства предприятия | Сентябрь 2011 |
| 4.5. | Капремонт водопровода ул. Социалистическая д.25-31 | 280,0 | Средства предприятия | Сентябрь 2011 |
| 4.6. | Утепление в/п колодцев с колонками | 100,0 | Средства предприятия | Сентябрь 2011 |

4

|  | Итого; | 610,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Организационно-технические мероприятия

по подготовке  к отопительному периоду 2011-2012 годов на канализационных сетях и сооружениях Общества с ограниченной ответственностью «Городской очистной комплекс»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Капремонт отопления песколовки ОСХБС | 40,0 | Средства предприятия | Сентябрь 2011 |
| 5.2. | Капремонт отопления слесарной мастерской ОСХБС | 60,0 | Средства предприятия | август 2011 |
| 5.3. | Капремонт отопления ЛБК ОСХБС | 40,0 | Средства предприятия | август 2011 |
| 5.4. | Капремонт отопления КНС мн. значения ОСХБС | 20,0 | Средства предприятия | Сентябрь 2011 |
| 5.5. | Капремонт отопления биофильтра №1,2ОСХБС | 60,0 | Средства предприятия | Сентябрь 2011 |
| 5.6. | Капремонт отопления КНС Центр | 20,0 | Средства предприятия | Сентябрь 2011 |
| 5.7. | Капремонт отопления хлораторной, КНС 2 очереди ОСХБС | 60,0 | Средства предприятия | Сентябрь 2011 |
|  | Итого; | 300,0 |  |  |

6. Организационно-технические мероприятия

по подготовке  к отопительному периоду 2011-2012 годов Общества с ограниченной ответственностью «ЖИЛСЕРВИС»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Частичный ремонт кровли | 5,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
| 6.2. | Ремонт чердачных помещений | 3,0 | Средства собственников | август 2011 |
| 6.3. | Ремонт фасадов | 6,0 | Средства собственников | август 2011 |
| 6.4. | Утепление подвальных помещений | 1,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
| 6.5. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе-отмосток | 5,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
| 6.6. | Ремонт инженерного оборудования | 6,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
|  | Итого; | 26,0 |  |  |

7. Организационно-технические мероприятия

по подготовке  к отопительному периоду 2011-2012 годов «ИП Серебряков П.А.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Частичный ремонт кровли | 4,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
| 7.2 | Ремонт подвальных помещений | 8,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
| 7.3. | Ремонт фасадов | 6,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
| 7.4. | Ремонт инженерного оборудования | 12,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
|  | Итого; | 30,0 |  |  |

Заместитель главы Усть-Катавского

городского округа-начальник

управления инфраструктуры и строительства                                   А.Е. Буренков

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

Усть-Катавского городского округа

От   13.04.2011 №  352

План

организационно-технических мероприятий

по снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Усть-Катавского городского округа.

- Муниципальное унитарное предприятие «Строительно-монтажное управление-1»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Теплоизоляция трубопроводов отопления чердачной разводки 8домов | 75,0 | Средства собственников | Май-сентябрь 2011 |
| 1.2. | Остекление слуховых окон (13д.) | 10,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
| 1.3. | Остекление подъездных фрамуг (13д.) | 70,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
| 1.4. | Заделка подвальных оконных проемов кирпичом (5д.) | 12,0 | Средства собственников | Август 2011 |
|  | Итого | 92,0 |  |  |

- Общество с ограниченной ответственностью «УК КОМФОРТ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Частичный ремонт кровли (300м2) | 120,0 | Средства собственников | Июнь-август 2011 |
| 2.2. | Утепление и ремонт фасадов (частичный ремонт швов) | 255,0 | Средства собственников | Июнь-август 2011 |
| 2.3. | Установка утепленных железных дверей (21 шт.) | 201,0 | Средства собственников | Май-октябрь 2011 |
| 2.4. | Устройство тепловой изоляции внутридомовых систем отопления МКД МКР-1,2 (20 домов) | 1018,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
| 2.5. | Ремонт внутридомовых систем отопления (техничесий этаж) МКР-1 д.5,10 | 324,0 | Средства собственников | Июнь-август 2011 |
|  | Итого | 1918,0 |  |  |

- Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетика»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Ремонт участка т/сетей от д.№27 до д.№29 МКР-2 Д-159мм-20м. | 214,4 | Средства предприятия | август 2011 |
| 3.2. | Замена теплоизоляции трубопроводов от ЦТП СУ-810 до магазина | 257,94 | Средства предприятия | август 2011 |
|  | Итого | 472,34 |  |  |

- Общество с ограниченной ответственностью «Городской водопровод»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Капремонт водопровода ул. Крупской, 140-150 | 120,0 | Средства предприятия | Сентябрь 2011 |
| 4.2. | Капремонт водопровода ул. Социалистическая д.25-31 | 280,0 | Средства предприятия | Сентябрь 2011 |
| 4.3. | Утепление в/п колодцев с колонками | 100,0 | Средства предприятия | Сентябрь 2011 |
|  | Итого; | 500,0 |  |  |

- Общество с ограниченной ответственностью «Городской очистной комплекс»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Капремонт отопления КНС Центр | 20,0 | Средства предприятия | Сентябрь 2011 |
| 5.2. | Капремонт отопления хлораторной, КНС 2 очереди ОСХБС | 60,0 | Средства предприятия | Сентябрь 2011 |
|  | Итого; | 80,0 |  |  |

3

- Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛСЕРВИС»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Частичный ремонт кровли | 5,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
| 6.2. | Ремонт чердачных помещений | 3,0 | Средства собственников | август 2011 |
| 6.3. | Ремонт фасадов | 6,0 | Средства собственников | август 2011 |
| 6.4. | Утепление подвальных помещений | 1,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
|  | Итого | 15 |  |  |

- Индивидуальный предприниматель «ИП Серебряков П.А.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Частичный ремонт кровли | 4,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
| 7.2. | Ремонт подвальных помещений | 8,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
| 7.3. | Ремонт фасадов | 6,0 | Средства собственников | Сентябрь 2011 |
|  | Итого | 18,0 |  |  |

Заместитель главы Усть-Катавского

городского округа-начальник

управления инфраструктуры и строительства                                   А.Е. Буренков