Администрация Усть-Катавского городского округа

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.12.2013г.				                    	                                        № 1846

О  внесении изменений в постановление  администрации Усть-Катавского городского округа № 835от 03.08.2010г.

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Чистая вода»

на территории Усть-Катавского городского округа на 2010-2020гг.»

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.1997г. № 425 «О реформе жилищно-коммунального хозяйства РФ», руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004года №188-ФЗ, Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Катавского городского округа,

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения  в постановление  администрации Усть-Катавского городского округа № 835 от 03.08.2010г. «Об утверждении муниципальной целевой программы «Чистая вода» на территории Усть-Катавского городского округа на 2010-2020г.г.»:

1.1. В паспорте программы: а). раздел «Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы» читать в новой редакции: «Увеличение мощностей систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на 764 тыс.куб. метров в год;

организация зон санитарной охраны на 9 источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения;

снижение потерь в водоразводящих сетях при подаче воды потребителям, начиная с 2012 на 0,5 процентов в год;

увеличение количества очистных сооружений канализации, осуществляющих качественную очистку стоков (включая локальные очистные сооружения), на 2 комплекса очистных сооружений;

установка локальных систем доочистки водопроводной воды в 43 социально значимых объектах»;

б). раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» читать в новой редакции: «Увеличение мощностей систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на 764 тыс.куб. метров в год. Объем подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды в 2020 году составят 3267 тыс.куб.метров в год;

организация зон санитарной охраны на 9 существующих источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения;

снижение потерь в водоразводящих сетях при подаче воды потребителям, начиная с 2012 на 0,5 процентов в год. Достижение к 2020 году уровня потерь не более 10 процентов от общего водопотребления;

увеличение количества очистных сооружений канализации, осуществляющих качественную очистку стоков (включая локальные очистные сооружения), на 2 комплекса очистных сооружений;

установка локальных систем доочистки водопроводной воды в 43 социально значимых объектах»;

в). раздел «Объемы и источники финансирования Программы» абзацы 8, 9 изложить в следующей редакции: Объем финансирования II этапа Программы  2013-2015г.г. – 28 039,611 тыс. рублей, в том числе:

за счет бюджетов всех уровней – 28 039,611 тыс. рублей, в том числе:

абзац 12 изложить в следующей редакции: местный бюджет*** – 28 039,611 тыс. рублей.

1.2. В разделе II «Основные цели и задачи программы»:

а) абзац 3,4 изложить в следующей редакции: увеличение мощностей систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на 764 тыс.куб. метров в год;

организация зон санитарной охраны на 9 источниках водоснабжения.

1.3. В разделе V «Ресурсное обеспечение программы»:

а) абзац 11 изложить в следующей редакции:

Объем финансирования II этапа Программы 2013-2015г.г. – 28 039,611 тыс. рублей, в том числе:

за счет бюджетов всех уровней – 28 039,611 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет* – 0 тыс. рублей;

областной бюджет** –     0 тыс. рублей;

местный бюджет*** – 28 039,611 тыс. рублей, (приложение 6).

1.4. В разделе VIII «Ожидаемые результаты реализации программы»:

а) абзац 1,2,4 изложить в следующей редакции: увеличить мощности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на 764 тыс.куб. метров в год. В 2020 году потребление воды в Усть-Катавском городском округе составит 3267 тыс.куб.метров в год; организовать зоны санитарной охраны на 9 водозаборах; увеличить количество очистных сооружений канализации, осуществляющих качественную очистку стоков (в том числе локальные очистные сооружения), на 2 комплекса очистных сооружений.

1.5. Приложение 1 к МЦП «Чистая вода» на территории Усть-Катавского городского округа на 2010-2020г.г.» читать в новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение 3 к МЦП «Чистая вода» на территории Усть-Катавского городского округа на 2010-2020г.г.» читать в новой редакции (прилагается).

1.8. Приложение 6 к МЦП «Чистая вода» на территории Усть-Катавского городского округа на 2010-2020г.г.» читать в новой редакции (прилагается).

2. Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа (О.Л. Толоконникова) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте  администрации Усть-Катавского городского округа.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Усть-Катавского городского округа - начальника управления инфраструктуры и строительства А.Е. Буренкова.

Глава Усть-Катавского                                                                   Э.В. Алфёров

городского округа

|  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к муниципальной целевой программе "Чистая вода" на территории Усть-Катавского городского округа на 2010-2020 годы в редакции Постановления администрации У-КГО от 25.12.2013 № 1846 |
| Перечень мероприятий муниципальной целевой программы "Чистая вода" на территории Усть-Катавского городского округа на 2010-2020 годы |  |  |  |  |  |
| № п/п | Муниципальное образование (район, населенный пункт) | Наименование мероприятия | Наличие проектно-сметной документации, наличие экспертизы | Стоимость мероприятий (тыс. рублей) | Краткое обоснование |
| Мероприятия I этапа (2010-2012) |  |  |  |  |  |
| 1. | Поселок Вязовая | Геофизические работы с целью поиска зон и выбора наиболее перспективных точек для бурения скважин в районе ст.Вязовая | нет | 35,485 | обеспечение населения водоснабжением |
| 2. | Поселок Вязовая | Гидрологические поисково-разведочные работы скважины п.Вязовая, I очередь | нет | 458,715 | обеспечение населения водоснабжением |
| 3. | д.Вергаза | Гидрологические поисково-разведочные работы скважины д. Вергаза | нет | 218 | обеспечение населения питьевой водой |
| 4. | Поселок Вязовая | строительство сетей и сооружений водоснабжения | есть | 10071,61 | обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, повышение надежности водопроводных систем |
| 5. | Город Усть-Катав | разработка инвестиционной программы "Чистая вода" | нет | 90 | реализация Областной целевой программы "Чистая вода" на территории Челябинской области |
| 6. | Город Усть-Катав | ремонт системы водоснабжения города Усть-Катав * | нет | 3111,12 | обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, повышение надежности водопроводных систем |
|  |  | в том числе капремонт : |  | 2880,64 |  |
| 7. | Город Усть-Катав | монтаж газоснабжения очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков | есть | 2465,523 | обеспечение нормативной очистки стоков |
| 8. | Город Усть-Катав | реконструкция канализационных очистных сооружений (проведение технологического обследования) | нет | 291,291 | дефицит мощностей и износ существующих сооружений |
|  |  |  |  | 16741,74 |  |
| Мероприятия II этапа (2013-2020) |  |  |  |  |  |
| 7. | Город Усть-Катав | строительство водопроводных насосных станций и напорных резервуаров (2 резервуара объемом 50 куб.метров каждый) | нет | 1200 | регулирование напоров в сетях юго-восточной части Центрального района |
| 8. | Город Усть-Катав | реконструкция водопроводных сетей от водозабора "Теплые ключи" до Нагорного района | нет | 12000 | обеспечение жителей Нагорного района централизованным водоснабжением |
| 9. | Город Усть-Катав | реконструкция водопроводных сетей от водозабора "Гребень" до Центрального района | нет | 12000 | обеспечение жителей Центрального района централизованным водоснабжением |
| 10. | Город Усть-Катав | строительство водопроводных сетей от водозаборов "Шубино" и "РТП" до Северного района | нет | 6500 | обеспечение жителей Северного района централизованным водоснабжением |
| 11. | Город Усть-Катав | реконструкция системы водоснабжения (скважины, сети, водонапорные башни) в поселке Паранино | нет | 7000 | обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве из централизованных систем |
| 12. | Город Усть-Катав | реконструкция системы водоснабжения (скважины, сети, водонапорные башни) в п. Новосторойка | нет | 5000 | обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве из централизованных систем |
| 13. | Город Усть-Катав | реконструкция системы водоснабжения (скважины, сети, водонапорные башни) в районе горы Шихан | нет | 5000 | обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве из централизованных систем |
| 14. | Город Усть-Катав | реконструкция водопроводных сетей | нет | 12000 | износ сетей |
| 15. | Город Усть-Катав | строительство водопроводных сетей | нет | 3000 | обеспечение водоснабжением площадок нового строительства |
| 16. | Поселок Вязовая | ремонт сетей и сооружений водоснабжения, строительство зон санитарной охраны водозабора | да, нет | 3000 | порывы в сетях и недостаток воды, отсутствие зон санитарной охраны |
| 17. | Поселок Вязовая | оборудование водозаборных скважин водомерными устройствами и установками обеззараживания воды | нет | 3000 | повышение надежности и качества водоснабжения |
| 18. | Село Тюбеляс | организация зон санитарной охраны II и III поясов водозаборов | нет | 1500 | отсутствие зон санитарной охраны |
| 19. | Село Тюбеляс | оборудование водозаборных скважин водомерными устройствами и установками обеззараживания воды | нет | 1500 | повышение надежности и качества водоснабжения |
| 20. | Село Тюбеляс | реконструкция водопроводных сетей, скважины, водопроводных башен | нет | 1000 | повышение надежности системы водоснабжения |
| 21. | Село Тюбеляс | строительство водопроводных сетей | нет | 3000 | обеспечение населения централизованным водоснабжением |
| 22. | Поселок ж/д станция Минка | строительство зон санитарной охраны водозаборов | нет | 1500 | отсутствие зон санитарной охраны |
| 23. | Поселок ж/д станция Минка | оборудование водозаборной скважины водомерными устройствами и установками обеззараживания воды | нет | 1500 | повышение надежности и качества водоснабжения |
| 24. | Поселок ж/д станция Минка | реконструкция водопроводных сетей, скважины, водопроводных башен | нет | 1000 | повышение надежности и качества водоснабжения |
| 25. | Поселок ж/д станция Минка | строительство водопроводных сетей | нет | 1000 | обеспечение населения централизованным водоснабжением |
| 27. | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей и канализационной насосной станции №1, локальных очистных | нет | 10000 | обеспечение проектируемой застройки микрорайонов №6 и №8 системами канализации |
| 28. | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей от проектируемой застройки микрорайона №1 до существующего коллектора | нет | 2000 | обеспечение проектируемой многоэтажной застройки централизованной канализацией |
| 29. | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей от проектируемой застройки микрорайона №7 до существующего коллектора | нет | 8000 | обеспечение проектируемой многоэтажной застройки централизованной канализацией |
| 30. | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей и канализационной насосной станции №2 | нет | 9700 | обеспечение канализацией кварталов существующей усадебной застройки микрорайонов №4 и №5 |
| 31. | Город Усть-Катав | строительство канализационных насосных станций №3 и №4 и сетей от поселков Паранино и Новостройка | нет | 6000 | обеспечение проектируемой и жилой застройки централизованным водоотведением |
| 32. | Город Усть-Катав | строительство сетей от проектируемого квартала усадебной застройки, ограниченной улицами 3-я Катавская и 6-я Катавская | нет | 7500 | обеспечение населения централизованным водоотведением |
| 33. | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей от поселка Первомайский до существующей канализационной насосной станции больничного комплекса | нет | 1500 | обеспечение населения централизованным водоотведением |
| 34. | Город Усть-Катав | строительство сетей от поселка Шубино до проектируемой канализационной насосной станции №5 по улице Чапаева | нет | 9700 | обеспечение населения централизованным водоотведением |
| 35. | Город Усть-Катав | реконструкция существующих канализационных насосных станций | нет | 10000 | износ оборудования, отсутствие приборов учета |
| 36. | Поселок Вязовая | реконструкция канализационных очистных сооружений | нет | 7200 | недостаток мощностей и износ сооружений |
| 37. | Поселок Вязовая | реконструкция канализационных сетей | нет | 1500 | износ сетей |
| 38. | Поселок Вязовая | строительство канализационных сетей | нет | 4900 | обеспечение населения централизованным водоотведением |
| 39. | Усть-Катавский городской округ | установку локальных систем доочистки водопроводной воды на 43 социально значимых объектах | нет | 43000 | отсутствие локальных систем доочистки |
| Итого |  |  |  | 202700,00 |  |
|  |  |  |  | 219441,74 |  |
| * В состав мероприятия входит: |  |  |  |  |  |
| - выполнение работ по переоценке запасов питьевой воды на водозаборах "Теплые ключи", "Гребень", "Шубино" и "РТП" |  |  |  |  |  |
| - реконструкция системы обеззараживания воды на водозаборах "Теплые ключи", "Гребень", "Шубино", "РТП" и на одиночных скважинах в районе горы Шихан и поселках Паранино, Новостройка |  |  |  |  |  |
| - реконструкция существующей насосной станции II подъема с заменой насосного оборудования, установкой регулируемого электропривода и приборов учета воды на водопроводных очистных сооружениях "Теплые ключи" |  |  |  |  |  |
| - устройство охранной сигнализации на водозаборе "Теплые ключи" |  |  |  |  |  |
| - строительство второй нитки водовода диаметром 400 миллиметров, длиной 5,2 километра от водозабора до водопроводных очистных сооружений "Теплые ключи" |  |  |  |  |  |
| - организация зон санитарной охраны на водозаборах "Гребень", "Шубино, "РТП" |  |  |  |  |  |
| - организация зон санитарной охраны на существующих одиночных водозаборах в районе горы Шихан и поселках Паранино, Новостройка, Малый Бердяш |  |  |  |  |  |
| - реконструкция существующей насосной станции II подъема с заменой насосного оборудования, установкой регулируемого электропривода и приборов учета воды на водозаборе "Гребень" |  |  |  |  |  |
| - строительство дополнительного резервуара объемом 700 куб.метров на площадке водозабора "Гребень" |  |  |  |  |  |
| - гидрогеологические изыскания по поиску новых источников питьевого водоснабжения в поселках Паранино, Новостройка и в районе горы Шихан |  |  |  |  |  |
| - бурение скважины, строительство напорного резервуара и прокладка водопроводной сети в районе горы Шихан |  |  |  |  |  |
| - гидрогеологические изыскания, бурение дополнительной скважины с комплексом обеззараживания воды, строительство водопроводных сетей и резервуаров чистой воды в поселке Малый Бердяш |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной целевой программе "Чистая вода" на территории Усть-Катавского городского округа на 2010-2020 годы в редакции Постановления администрации У-КГО от 25.12.2013г. № 1846 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевых индикативных показателей | Единица измерения |  | Значение целевых индикативных показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | Итого за 2010-2020 годы |  |
| 1. | Увеличение мощностей систем хозяйственно-питьевого водоснабжения | тысячи кубических метров в год |  | 0 |  | 20 |  | 21 |  | 0 |  | 104 |  | 104 |  | 103 |  | 103 |  | 103 |  | 103 |  | 103 |  | 764 |  |
| 2. | Организация зон санитарной охраны на водных объектах, предназначенных для целей питьевого водоснабжения | количество зон санитарной охраны |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  |
| 3. | Снижение потерь в водоразводящих сетях при подаче воды потребителям | процент от общего водо-потребления |  | 0 |  | 1 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 5,5 |  |
| 4. | Увеличение количества очистных сооружений канализации, осуществляющих качественную очистку стоков (в том числе локальные очистные сооружения) | количество очистных сооружений канализации |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |
| 5. | Увеличение локальных систем доочистки водопроводной воды в социально значимых объектах | количество социально значимых объектов |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 43 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной целевой программе "Чистая |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вода" на территории Усть-Катавского |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городского округа на 2010-2020 годы в редакции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановления администрации от 25.12.2013 № 1846 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия II этапа (2013-2015г.г.) по развитию систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Усть-Катавского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия |  |  | Наличие проектно- сметной документации, наличие экспертизы |  | Стоимость мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |  | Сроки реализации |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование |  | Статьи экономической классификации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | источник финан. | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| Мероприятия по развитию систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поселок ж/д станция Минка | реконструкция водопроводных сетей, скважины, водопроводных башен |  |  | нет |  | всего | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  | повышение надежности и качества водоснабжения |  | 310 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Село Тюбеляс | реконструкция водопроводных сетей, скважины, водопроводных башен |  |  | нет |  | всего | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  | повышение надежности системы водоснабжения |  | 310 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Город Усть-Катав | Рекострукция водопроводных сетей от водозабора "Гребень" до Центрального района |  |  | нет |  | всего | 6000,00 |  |  |  |  |  | 3000,00 |  | 3000,00 |  |  | обеспечение жителей Центрального района централизованным водоснабжением |  | 310 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 6000,00 |  |  |  |  |  | 3000,00 |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Поселок Вязовая | Ремонтные работы сетей и сооружений водоснабжения |  |  | есть |  | всего | 539,611 |  | 539,611 |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, повышение надежности водопроводных систем |  | 226 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 539,611 |  | 539,611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Город Усть-Катав | Реконструкция системы водоснабжения в п. Новостройка |  |  | нет |  | всего | 5000,00 |  |  |  |  |  | 5000,00 |  |  |  |  | обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве из централизованных систем |  | 310 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 5000,00 |  |  |  |  |  | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Город Усть-Катав | Ремонтные работы системы водоснабжения города Усть-Катав |  |  | нет |  | всего | 6000,00 |  |  |  |  |  | 3000,00 |  | 3000,00 |  |  | обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, повышение надежности водопроводных систем |  | 225 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 6000,00 |  |  |  |  |  | 3000,00 |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Город Усть-Катав |  | реконструкция существующих канализационных насосных станций |  | нет |  | всего | 4000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  | износ оборудования, отсутствие приборов учета |  | 310 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 4000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Поселок Вязовая |  | реконструкция канализационных очистных сооружений |  | нет |  | всего | 4500,00 |  |  |  |  |  | 4500,00 |  |  |  |  | недостаток мощностей и износ сооружений |  | 310 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 4500,00 |  |  |  |  |  | 4500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по водоснабжению: |  |  |  |  |  |  |  | 19539,611 |  | 539,611 |  |  |  | 12000,00 |  |  | 7000,00 |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  | 19539,611 |  | 539,611 |  |  |  | 12000,00 |  |  | 7000,00 |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ИС |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО по водоотведению: |  |  |  |  |  |  |  | 8500,00 |  | 0,00 |  |  |  | 6500,00 |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  | 8500,00 |  | 0,00 |  |  |  | 6500,00 |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ИС |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 28039,611 |  | 539,611 |  |  |  | 18500,00 |  |  | 9000,00 |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  | 28039,611 |  | 539,611 |  |  |  | 18500,00 |  |  | 9000,00 |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ИС |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| * - завершение мероприятий планируется на II этапе Программы с 2016-2020г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |