# Приложение № 8

к муниципальной программе Усть-Катавского

городского округа «Обеспечение доступным

и комфортным жильём граждан Российской

Федерации на территории Усть-Катавского

городского округа Челябинской области

на 2026-2028 годы»

Подпрограмма

«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

# Паспорт 
 подпрограммы  «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

| 1 | Ответственный исполнитель подпрограммы | Функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Соисполнители подпрограммы | Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Катавского городского округа |
| 3 | Основная цель подпрограммы | Создание в Усть-Катавском городском округе условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации |
| 4 | Основные задачи подпрограммы | 1. Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 2. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах; 3. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, путем создания условий для обеспечения альтернативности в выборе способа переселения и прозрачности формирования списка участников Программы; 4. Переселение жителей аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу или реконструкции (далее именуются – аварийные МКД) |
| 5 | Сроки реализации подпрограммы | срок реализации: 2026-2027 годы |
| 6 | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Переселение граждан из аварийного фонда Количество МКД расселяемой площади |
| 7 | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы в 2026-2028 годах составляет 360 360,36, 00 тыс. руб., в том числе за счет: - средств федерального бюджета –0,00 тыс. руб.; - средств областного бюджета – 360 000,00 тыс.руб., - средств местного бюджета – 360,36 тыс.руб., в том числе по годам: - в 2026 году объем финансирования составляет 270 270,27 тыс. руб., в том числе за счет: - средств федерального бюджета -0,00 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 270 000,00 тыс.руб., - средств местного бюджета – 270,27 тыс.руб.; - в 2027 году объем финансирования 90090,09 тыс. руб., в том числе за счет: - средств федерального бюджета –0,00 тыс. руб.; - средств областного бюджета – 90 000,00 тыс.руб., - средств местного бюджета – 90,09 тыс.руб.; - в 2028 году объем финансирования 0,00 тыс. руб., в том числе за счет: - средств федерального бюджета –0,00 тыс. руб.; - средств областного бюджета – 0,00 тыс.руб., - средств местного бюджета – 0,00 тыс.руб. |
| 8 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспечение прозрачности процедуры формирования участников Программы; 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям; 3. Расселение МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 4. Переселение жителей из МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1. Наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий является важным показателем повышения благосостояния населения Челябинской области, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства, поэтому решение жилищной проблемы является одним из приоритетов государственной политики в Российской Федерации и Челябинской области. Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность населенных пунктов и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

2. Объектом рассмотрения подпрограммы является жилищный фонд как совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

На территории Усть-Катавского городского округа по состоянию на 01.07.2025 г. аварийный жилищный фонд (не включенный в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) состоит из 17 многоквартирных домов расселяемой площадью 4949,4 кв.м.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими расселению в 2026-2027 годах, приведен в приложении 1 к Программе.

3. Настоящая муниципальная программа направлена на продолжение преобразований в жилищной сфере и обусловлена необходимостью повышения доступности жилья для граждан, проживающих в МКД признанных аварийными и подлежащими сносу.

4. Объектом рассмотрения муниципальной программы является жилищный фонд как совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в установленном порядке в связи с физическим износом.

# 2. Основная цель и задачи

5. Основными целями подпрограммы являются создание условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение аварийного жилищного фонда Усть-Катавского городского округа, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

6. Основными задачами подпрограммы являются:

1) Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах;

3) Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, путем создания условий для обеспечения альтернативности в выборе способа переселения и прозрачности формирования списка участников подпрограммы;

4)Переселение жителей аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу или реконструкции (далее именуются – аварийные МКД);

7. Реализация подпрограммы осуществляется на основе следующих принципов:

1) соблюдение положений Жилищного кодекса Российской Федерации при организации переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) предоставление полной и достоверной информации собственникам помещений аварийных многоквартирных домов для принятия решения об участии в подпрограмме;

3) эффективное расходование средств Фонда, областного бюджета и бюджета Усть-Катавского городского округа.

# 3. Сроки и этапы реализации

8. Реализация подпрограммы предусматривается в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных жилых домов, осуществляемых за счет средств Фонда, областного бюджета и бюджета Усть-Катавского городского округа, в соответствии с Федеральным законом.

9. На I этапе осуществляются:

- подготовка заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда;

-приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, за счет средств Фонда, областного и местных бюджетов;

- организация и проведение в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", торгов на выполнение работ по строительству жилых многоквартирных домов и домов, перечисленных в пунктах 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или на приобретение у застройщиков жилых помещений в таких домах;

- приобретение жилых помещений в МКД (в том числе в МКД, строительство которых не завершено, включая МКД, строящиеся с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство таких домов, а также выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях переселения граждан из аварийных МКД за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов.

На II этапе осуществляется переселение граждан.

10. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках муниципальной подпрограммы, связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств, может быть осуществлено следующими способами:

- в рамках договоров развития застроенной территории;

- переселение в свободный жилищный фонд.

# 4. Система программных мероприятий

11. Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансовые мероприятия, осуществляемые за счет средств областного бюджета и бюджета Усть-Катавского городского округа (Приложение № 2)

12. На I этапе реализации подпрограммы:

1) Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Катавского городского округа в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проводит аукционы  на приобретение жилых помещений на вторичном рынке или у застройщиков;

2) На II этапе реализации подпрограммы:

1) Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Катавского городского округа заключает с собственниками договоры мены о предоставлении взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений муниципального жилищного фонда;

Функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства»:

- предоставляет нанимателям изымаемых жилых помещений равнозначные жилые помещения по договорам социального найма.

13. Перечень аварийных многоквартирных домов по способам переселения определен в приложении 1 к настоящей Программе.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, возможно на выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания. При этом стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения не должна превышать трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденной Министерством тарифного регулирования Челябинской области на текущий год (далее именуется - предельная стоимость).

В случае приобретения Усть-Катавским городским округом жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с настоящей подпрограммой по цене меньшей, чем цена приобретения жилых помещений, рассчитанная с учетом предельной стоимости, средства областного бюджета и бюджета Усть-Катавского городского округа в сумме, составляющей разность между указанными ценами, могут расходоваться на оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения в случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека.

В случае предоставления жилого помещения большей площади, чем аварийное, оплата превышения площади осуществляется за счет средств местного бюджетов. При согласии собственника с ним заключается договор мены, в соответствии с которым ему предоставляется другое благоустроенное жилое помещение. Предлагаемое и изымаемое жилые помещения признаются равноценными. Доплата за разницу в стоимости обмениваемых жилых помещений не взимается.

# 5. Ресурсное обеспечение

14. Источниками финансирования подпрограммы являются средства:

1) федерального бюджета в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год;

2) областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год;

3) бюджета Усть-Катавского городского округа.

15. Средства федерального, областного бюджетов предоставляются Усть-Катавскому городскому округу в виде субсидий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании договоров между государственным заказчиком подпрограммы и органами местного самоуправления, в соответствии с распределением субсидий муниципальным образованиям.

Средства федерального, областного бюджета и бюджета Усть-Катавского городского округа расходуются на предоставление гражданам жилых помещений, равнозначных ранее занимаемым жилым помещениям.

Объемы финансирования, направляемые на реализацию подпрограммы, рассчитаны исходя из цены одного квадратного метра приобретаемого жилого помещения, которая определена для Усть-Катавского городского округа в соответствии с приказом Министерства тарифного регулирования Челябинской области.

Объем финансирования подпрограммы в 2026-2028 годах составляет 360 360,36, 00 тыс. руб., в том числе за счет:

- средств федерального бюджета –0,00 тыс. руб.;

- средств областного бюджета – 360 000,00 тыс.руб.,

- средств местного бюджета – 360,36 тыс.руб., в том числе по годам:

# 6. Организация управления и механизм реализации

16. Управление реализацией мероприятий муниципальной подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы.

Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной подпрограммы несут равную ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы, уточняют сроки реализации мероприятий муниципальной программы и объемы их финансирования.

Взаимодействие и отчетность осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением администрации Усть-Катавского городского округа от 14.11.2013 г. № 1645.

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы совместно с соисполнителями готовит отчеты о ходе реализации муниципальной подпрограммы.

# 7. Ожидаемые конечные результаты реализации с указанием

# целевых индикаторов и показателей

16. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации муниципальной подпрограммы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и индикаторов оценки, которые представляют собой количественные показатели и позволят вести мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

17. Реализация муниципальной подпрограммы должна обеспечить достижение следующих показателей:

- Расселенная площадь многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

- Количество переселенных граждан из жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации общей площадью жилых помещений.

| Индикаторы и показатели | Ед. изм. | годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 план | 2027 план | 2028 план |
| Переселение граждан из аварийного фонда | Тыс.м | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
| Количество МКД расселяемой площади | Шт. | 17 | 2 | 3 |

# Приложение 1

# к Подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

# Перечень
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими расселению в 2026-2027 годах

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений много- квартирного дома |  |  | Расселяемые жилые помещения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Общая площадь расселяемых жилых помещений |  | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Общая площадь планируемого к приобретению жилого помещения | частная собственность | муниципальная собственность |
|  |  | Номер | дата |  |  | Кв.м. |  |  | единиц |  |
|  | Итого : 2026 год |  |  |  | 162 | 1909,7 | 1731,4 | 2761,3 | 1182,2 | 549,2 |
| 1 | г. Усть-Катав, п. Вязовая, ул. Железнодорожная, д.9 | 288 | 01.03.2018 | 31.12.2026 | 4 | 134,60 | 84,9 | 93,9 | 33,60 | 51,3 |
| 2 | г. Усть-Катав, ул. Паранино, д.16 | 680 | 22.05.2018 |  | 15 | 351,40 | 288,30 | 341,1 | 192,10 | 96,2 |
| 3 | г. Усть-Катав, ул. Социалистическая, д.31 | 682 | 22.05.2018 |  | 135 | 1289,80 | 1224,3 | 2185,3 | 956,50 | 267,80 |
| 4 | г. Усть-Катав, ул. Правдиных, д.43 | 886 | 18.06.2018 |  | 3 | 48,9 | 48.9 | 56,0 | 0 | 48.9 |
| 5 | г.Усть-Катав, ж/д ст.Минка, ул.Железнодорожная, д.3, кв. 1 |  |  |  | 5 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 0 | 85,0 |
|  | Итого: 2027 год |  |  |  | 55 | 1000,7 | 820,8 | 923,76 | 365,5 | 455,3 |
| 6 | г. Усть-Катав, ул. Паранино, д.19 | 1887 | 29.10.2018 | 31.12.2027 | 19 | 340,60 | 300,9 | 332,0 | 171,10 | 129,80 |
| 7 | г. Усть-Катав, п. Вязовая, ул. Набережная, д.46 | 1888 | 29.10.2018 |  | 2 | 147,20 | 55,7 | 58,1 | 0 | 55,7 |
| 8 | г. Усть-Катав, ул. Паранино, д.11 | 862 | 13.06.2019 |  | 26 | 327,90 | 327,90 | 376,00 | 194,40 | 133,50 |
| 9 | г. Усть-Катав, п. Вязовая, ул. Труда, д.31 | 1383 | 23.09.2019 |  | 7 | 106,80 | 106,80 | 128,16 | 0 | 106,80 |
| 10 | г. Усть-Катав, п. Вязовая, ул. Железнодорожная, 2Б | 1072 | 08.08.2022 |  | 1 | 78,20 | 29,5 | 29,5 | 0 | 29,5 |

Приложение  № 2
к Подпрограмме  «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

Перечень мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Источник финансирования в тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке или у застройщиков | Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Катавского городского округа Функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства» | 2026-2027 | 0,00 | 340 000,00 | 340,00 |
| 2. | Заключение с собственниками договоров мены о предоставлении взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений муниципального жилищного фонда; Предоставление нанимателям изымаемых жилых помещений равнозначные жилые помещения по договорам социального найма | Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Катавского городского округа Функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства» |  |  |  |  |