Доклад  о  результатах    и  основных  направлениях  деятельности  ФОА У-КГО «Управление инфраструктуры и строительства»  в  2018 году

Добрый день, участники публичных слушаний!

Функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства» осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:

Дорожное хозяйство;

Жилищное хозяйство;

Коммунальное хозяйство;

Благоустройство,

Строительство,

Для достижения целей и задач по указанным направлениям разработаны муниципальные программы, в рамках которых осуществлялось  финансирование мероприятий в 2018 году.

В рамках муниципальной программы «Ремонт, содержание и повышение безопасности дорожно-транспортной инфраструктуры местного значения в Усть-Катавском городском округе на 2017-2019 годы» реализованы следующие мероприятия:

- На работы по содержанию и ремонту дорог, тротуаров  и пешеходных дорожек сумма финансирования составила 19 044,58 тыс. руб. Указанные средства были затрачены на работы по содержанию дорог, ремонту (отсыпке дорог частного сектора 2890,13 тыс.руб), ямочный ремонт дорог с асфальтным покрытием, ремонт объектов дорожной инфраструктуры (бордюров, ограждений).

- Для повышения безопасности дорожного движения выполнено дооборудование светофорными объектами на 8 пешеходных переходах  вблизи образовательных учреждений  светофорами Т7 г. Усть-Катав стоимость работ 493,7 тыс. руб., Указанные мероприятия выполнялись по предписаниям ГИБДД.

- Затраты бюджета на техническое обслуживание светофорных объектов, замена дорожных знаков «Пешеходный переход» на знаки  флуоресцентной пленкой , установка новых знаков при установке искусственной неровности (Спорткомплекс и  МКР-2 д.19), в количестве 78 штук  -  682,9 тыс.руб.

- Расходы по оплате электроснабжения светофорных объектов 35 тыс.

- Выполнена горизонтальная и частично продольная разметка автомобильных дорог округа на сумму 347,4 тыс. руб.

По МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Усть-Катавском городском округе Челябинской области на 2016-2020 годы»:

В рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на общую сумму финансирования  13 581,00  тыс. руб., в том числе за счет средств  областного бюджета 12 914,20 тыс. руб. выполнены следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт  теплотрасс  МКР- 1 ЦТО, МКР- 2 маг. Русь – 4 425,2 тыс.руб., софинансирование местного бюджета составило 23,2 тыс.руб. и 21,6 тыс.руб было выделено на строительный контроль данного объекта.

2. Капитальный ремонт линий электропередач  загородного лагеря «Ребячья республика» - 5 620,0 тыс.руб. и софинансирование местного бюджета составило 6,1 тыс.руб.

3. Капитальному ремонту водопровода 2-й МКР маг. «Восход»  до дома № 2 МКР-2 на 2 569,0 тыс. руб. софинансирование местного бюджета составяет 18,8 тыс.руб.

Был произведен текущий ремонт водопроводов на сумму - 666,8  тыс.руб. в том числе:

1. Текущий ремонт водопровода в районе дома 65 по ул. Ломоносова - 29,8 тыс.руб.

2. Текущий ремонт водопровода по ул. Орловской, 20 до Степной, 20 - 408,7  тыс.руб.

3.  Текущий ремонт системы водоснабжения п. Вязовая (замена насоса) – 53,0  тыс.руб.

4. Текущий ремонт водопровода по ул. Советской с. Тюбеляс – 76,0 тыс.руб.

5. Текущий ремонт водопровода в п. Первомайский по ул. Герцена – 99,3 тыс.руб.

- Строительство подъездных дорог с примыканием М-5 «Урал» для Тепличного комплекса «Горный» п. Малый Бердяш за счет  средств фонда средств «Фонда развития моногородов» - 15 922,30 тыс.руб.

- Газоснабжение  жилых домоы п. Новостройка, п Паранино – 19 699,55тыс руб.

- Техническое обслуживание газопровода низкого давления в пос. Шубино           (1 очередь) г. Усть-Катав  - 50,0 тыс.руб.

- Подготовка  проекта межевания   газоснабжения  и кадастровые работы  жилых домов  п. Новостройка , п. Паранино 92 очередь) – 77,00 тыс руб.,

- Изготовление тех.плана  на газоснабжение  жилых домов в пос. Шубино – 70,00

- Выбор  трассы  прохождения газопровода  по участку в районе ул. Правдиных от д. 73 до 159 и  ул. 3- я Кладенная -94,8 тыс.руб.

- Расходы на обязательные взносы на капремонт многоквартирных домов, в части муниципального жилого фонда составили 1 190,15 тыс.руб.

В рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» предоставлена субсидия 2 семьям в размере 1735,6 тыс. руб., в том числе за счет

федерального бюджета 231,0 тыс.руб.,

областного бюджета 804,6 тыс.руб.,

местного бюджета 700 тыс. руб.

По МП «Ликвидация аварийного жилого фонда Усть-Катавского городского округа  в 2017-2019 гг» выполнены

- Техническая экспертиза многоквартирных домов о признании их аварийными на сумму 258,22  тыс.руб.: подготовлены экспертные заключения на 7 многоквартирных  домов (ул. Социалистическая,31, ул. Станционная, 43, ул. Станционная. 59, п. Вязовая, ул. Советская 9 А, ул. Набережная  д.46 п.  Паранино д. 19), дома признаны аварийными и подлежащими сносу и в том числе на  оценку квартир.

В рамках МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Усть-Катавском городском округе на 2016-2020 годы» , была представлена субсидия на возмещение затрат в связи с производством тепловой энергии на цели погашения задолженности за ТЭР в размере 20 005 тыс. руб.

По подпрограмме "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в Усть-Катавском городском округе" выполнены следующие мероприятия:

- Организация мест захоронения на территории Усть-Катавского городского округа 274,7 тыс.ру. (в т.ч. кошение травы, обрезка деревьев),

- Противоклещевая обработка территорий 3 кладбищ на сумму 25,3 тыс. руб.,

- Благоустройство мест общего пользования на территории УКГО, в том числе: противоклещевая обработка территорий парков (парк Кондрина, парк Победы) 2,4 тыс. руб.,

- Ремонт памятника в парке Победы по ул. Степной, и памятник «Павлика Морозова»  -180,9  тыс.руб.

- Окраска стеллы ко дню города п ул. Космомольской  -  27,5 тыс.руб.

- Окраска стеллы в районе трамвайного кольца  п. Паранино – 25,2 тыс.руб

- Ремонт лестницы в районе НШДС 9 п. Первомайский  - 40,00 тыс.руб.

- Установка адресных табличек – 4,9 тыс.руб.

- Устройство лестницы п. Паранино на ул. Весенняя от магазина вверх к общественным туалетам – 47,2 тыс.руб.

- Устройство туалета в центральной части  и благоустройство  прилегающей  территории к общественному туалету  – 458,00 тыс.руб.

- Дизайн –проектирование  зоны отдыха в Молодежном парке – 30,00 тыс.руб.

- И прочие мероприятия

По МП «Развитие и содержание системы уличного освещения в УКГО на 2017-2019 годы» выполнены

- Техническое  обслуживание  ВЛ-10 кВтп. Минка 193,8 тыс. руб.

- На уличное освещение г. Усть-Катавского городского округа (в том числе с. Тюбеляс, с. Вергаза, Лука)  было израсходовано 3 162,03 тыс.руб.

- Техническое обслуживание линий уличного освещения составило 1197,50 тыс.руб.

- Техническое присоединение энергопринимающих устройств – 112,6 тыс.руб.

- Установка дополнительных светильников уличного освещения – 1021,17тыс.руб. -119 штук

- Энергосервисный контракт  -  3 074,24 тыс.руб.

В рамках МП «Оздоровление экологической обстановки в УКГО на 2016-2018 г.» осуществлена:

- Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе вывоз мусора после субботников и от территорий кладбищ 630,31 тыс. руб.

- Была произведена чистка мусора с земельных участков СУ-810 на сумму  контракта  650,0 тыс. руб.

- Обрезка и вал деревьев на территории округа составила – 207,0 тыс.руб.

- Установка  видеонаблюдения в местах  несанкционированных свалок  - 10 тыс. руб.

- Установка  урн – 10,00 тыс.руб.

- Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов по сбору и вывозу ТБО из частного сектора МУП «ГСБ» 753,20 тыс. руб.

По МП «Безопасность образовательных учреждений в Усть-Катавском городском округе на 2017-2019 годы были выделены средства на строительство  пристроя к зданию общеобразовательной школы № 4 с устройством входной группы на сумму 11 000,00 тыс. руб.

На территории  школы № 7  был построен физкультурный объект «Спорт-ядро» на сумму 19 300,00 тыс.руб.

По МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения УКГО на 2017-2019 годы» в рамках  осуществление переданных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных исполнены муниципальные контракты на сумму 129,2 тыс. руб. (отлов собак).

В 2018 г продолжило свою работу МП «Формирование современной городской среды».

Данная программа рассчитана на период  2018-2022 годов, перечень мероприятий с указанием потребности в финансировании утвержден постановлением администрации.

Выполнены работы по асфальтированию дворовых территорий – 2 266,4 тыс.руб (в т.ч. дворы и большое кольцо нагорной части города.

Были установлены детские городки в МКР 2  около дома 2 и МКР – 1 около дома 10 на общую сумму 600,00 тыс.руб.

Благоустройсвто зоны отдыха Молодежный парк – 525,5тыс.руб.

Несколько слов о перспективных направлениях работы управления на 2019 год:

В 2019 году продолжатся работы по подготовке ПСД по газо-снабжению жилых домов п.Шубино и газ-ие жил дов п.Новостройка пос. Паранино (3 очередь) ул. Правдиных и по-лучение гос. Экспертизы.

Газоснабжение жилых домов 2 жилого массива Нагорного района, п.Новостройка п.Паранино (1 очередь)

Газоснабжение жилых домов 2 жилого массива Нагорного района.

На замену двух сетевых центробежных насосов в зданиях  насосной станции подкачки по ул. Рабочая, 21 и ЦТП по ул. Центральная, 42 на сумму более 8,5 мл.

Капитальный ремонт сетей  теплоснабжения на участке от ТК 4 до детского сада  №15 и МКД 9 МКР в г. Усть-Катаве. На сумму 1 900,00 тыс. руб.

Будут проведены:

Ремонт водопровода ул.Переломная  от д.24 до д.38

Ремонт водопровода ул. 2-я Чехова

Ремонт водопровода ул. Социалистическая

В раках реализации муниципальной программы "Ремонт, содержание и повышение безопасности дорожно-транспортной инфраструктуры местного значения в Усть-Катавском городском округе на 2017-2019 годы" на 2019 год , запланированы средства по ремонту дорог общего пользования города Усть-Катава из областного бюджета в размере  17 229,00 млн. руб., , в том числе  1 373,00 тыс. руб. на мероприятия по БДД..

По решениям УК городского суда администрация УКГО обязана ликвидировать 8 несанкционированных свалок на территории округа , и  установить 339 контейнерав.

В 2017 году управлением заключен энергосервисный контракт срок действия которого до 2024 года, в рамках ведутся работы по замене светильников уличного освещения на энергоэффективное светодиодное оборудование, а также по оборудованию учета электроэнергии автоматизированными системами снятия показаний. В связи с началом указанных работ в адрес администрации поступают многочисленные заявки от граждан на установку светильников вновь. На сегодняшний день потребность составляет около 28 светильников.

Хочется закончить работу по обрезке и спилу аварийных деревьев на землях общего пользования, т.к. обращения от граждан продолжают поступать. И начать уже работу по озеленению города, т.к. и территории парков и городские улицы  нуждаются в обновлении зеленых насаждений.

Работа управления строится исходя из выделенных лимитов по каждому направлению, потребность в средствах на реализацию плановых мероприятий превышает запланированное проектом бюджета на 2019 год  финансирование.