Администрация Усть-Катавского городского округа

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.04.2013 г.				                                                    	    № 368

О подготовке  объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и  социальной сферы к работе в отопительный период 2013-2014 годов на территории Усть-Катавского   городского округа

Во исполнение постановления Губернатора Челябинской области от 29.03.2013 года № 91 « О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2013-2014 годов», в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Усть-Катавского городского округа к работе в отопительный период 2013-2014 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами в соответствии с Уставом Усть-Катавского городского округа,

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Усть-Катавского городского округа (приложение 1)

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по  подготовке к  отопительному периоду 2013-2014 годов  Усть-Катавского  городского округа (приложение 2)

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по снижению  убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства Усть- Катавского городского округа (приложение 3)

4. Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы:

4.1. Назначить ответственных лиц за подготовку своих подразделений к отопительному периоду. Копии приказов о назначении ответственных лиц представить в функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства».

Срок: 01.06.2013 г.

4.2. Выполнить промывку, опрессовку, ремонт тепловых сетей внутренних систем отопления жилых домов и объектов социальной сферы со сдачей  работ и оформлением актов готовности, в соответствии с действующим законодательством .  Копии актов готовности представить в функциональной  орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства».

Срок: 19.08.2013 г.

4.3. Обеспечить формирование запаса топлива на отопительный период на  объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, включая 10-дневный  запас резервного топлива на газовых  котельных.

Срок: 01.09.2013г.

4.4. По окончании текущего отопительного сезона обеспечить обследование котельных инспекторами Ростехнадзора с представлением полученных предписаний в функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства».

Срок: 01.06.2013 г.

4.5. Завершить выполнение мероприятий по устранению полученных замечаний в срок до 15.08.2013 и представить в функциональный  орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства» паспорта готовности предприятий к работе в осеннее - зимний период 2013-2014 годов,оформленные в соответствии с законодательством РФ.

4.6. Обеспечить погашение задолженности организаций, финансируемых за счёт средств местного бюджета и муниципальных предприятий за топливно-энергетические ресурсы в полном объёме в срок  до 01.09.2013 г.

5. Функциональному органу  администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства» обеспечить предоставление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской  области в период с июля по ноябрь 2013 года к первому числу каждого месяца отчетов  по форме 1-ЖКХ (зима).

6. Функциональному органу  администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства» предоставить в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области  паспорт  готовности муниципального образования Усть-Катавского городского округа к работе  в осенне-зимний период в срок до 15.09.2013 г.

7. Общему  отделу администрации Усть-Катавского городского округа (О.Л.Толоконникова) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа.

8. Начальнику финансового управления администрации Усть-Катавского городского округа обеспечить финансирование на  капитальный ремонт объектов  муниципальной собственности тепло-, газо-, водо-, электроснабжения для подготовки к отопительному периоду на 2013-2014 годы  из средств местного бюджета.

9. Организацию выполнения данного постановления возложить на заместителя главы Усть-Катавского городского округа – начальника управления инфраструктуры и строительства А.Е. Буренкова.

10. Контроль  за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Усть-Катавского

городского округа                                                                                 Э.В.Алфёров