АКТ № 2

выездной проверки в Функциональном органе администрации Усть-Катавского городского округа "Управление инфраструктуры и строительства".

г. Усть-Катав                                                                                         «24» июня  2025г.

Контрольное мероприятие проведено на основании Плана контрольных мероприятий Финансового управления на 2025г., утвержденного приказом Финансового управления от 25.12.2024 г. № 73, приказом Финансового управления от 16.04.2025г. № 11.

Тема контрольного мероприятия: «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг   для обеспечения муниципальных нужд».

Проверяемый период - с 01.01.2024г. по 31.03.2025г.

Контрольное мероприятие проведено проверочной группой в составе:

- Мамаева Л.М. – начальник отдела планирования и контроля, руководитель проверочной группы;

- Клепинина И.С. – заместитель начальника отдела планирования и контроля, участник проверочной группы;

- Филичкина Н.Н. – главный специалист отдела планирования и контроля, участник проверочной группы;

- Шульга А.О. – главный специалист отдела планирования и контроля, участник проверочной группы, уволена 07.05.2025г.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 25 рабочих дней, с 22.04.2025 г. по 30.05.2025 г.

Объект проверки: Функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа "Управление инфраструктуры и строительства". (далее по тексту – ФОА У-КГО "УИИС", Заказчик, Управление).

Место нахождения: 456043, Челябинская область, город Усть-Катав, ул. Ленина, д.47А.

Место фактического осуществления деятельности: 456043, Челябинская область, город Усть-Катав, ул. Ленина, д.47А.

ИНН 7419005200 КПП 745701001

ОГРН 1057409000110

Реквизиты счета Заказчика: лицевые счета 031426007МБ, 053426007ВР открыты в Финансовом управлении администрации Усть-Катавского городского округа.

Получатель (плательщик): Финансовое управление (ФОА У-КГО "УИиС");

ЕКС № 40102810645370000062

Казначейский счет №03231643757550006900

Банк: Отделение Челябинск Банка России/УФК по Челябинской области г. Челябинск

БИК:017501500

ОКТМО:75755000

Должностные лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность:

- руководитель - заместитель главы Усть-Катавского городского округа – начальник Управления инфраструктуры и строительства с 09.12.2020 г. по настоящее время – Дьячковский Дмитрий Николаевич, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица, обладающий правом первой подписи, назначенный на должность распоряжением администрации Усть-Катавского городского округа от 09.12.2020 г. № 407к;

в период его отсутствия - заместитель начальника управления Осокина Е.Г. в соответствии с п.20 Положения о ФОА У-КГО "УИИС";

-  начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности с 05.03.2024г. по настоящее время- Федорова Елена Александровна.

ФОА У-КГО "УИИС" осуществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного решением Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа от 26.08.2016 г. № 126 (с изменениями, утвержденными решением Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа от 28.08.2024г. № 113).

Учредителем Управления является муниципальное образование «Усть-Катавский городской округ», функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Усть-Катавского городского округа. Управление создано в целях реализации администрацией Усть-Катавского городского округа вопросов местного значения.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) в Управлении создана контрактная служба  (отдельное структурное подразделение – отдел контрактной системы в сфере закупок), Положение утверждено Приказом Управления от 23.01.2017 г.№46 (в редакции Приказа от 27.11.2020г. № 213/1)  в следующем составе :

- начальник отдела контрактной системы в сфере закупок с 01.07.2014 г. по настоящее время Шлемова С.В., назначена на должность Приказом Управления от 01.07.2014 г. № 7к,  должностная инструкция утверждена  Приказом Управления от 26.12.2022 г. №247, имеет высшее образование (не в сфере закупок)  и прошла обучение на курсах повышения квалификации в объёме 144 часов в 2021г., 2024 г.;

-  старший специалист в сфере закупок с 01.02.2021г. Волочнев А.С., назначен на должность Приказом Управления от 01.02.2021 г. № 62к, должностная инструкция утверждена Приказом Управления от 26.12.2022г. №248, имеет высшее образование (не в сфере закупок) и прошёл обучение на курсах повышения квалификации в объёме 144 часов в 2021г., 2024г.

Приказом Управления от 27.11.2020 г. №213/2 утвержден регламент взаимодействия контрактной службы со структурными подразделениями (отделами).

Должностные инструкции сотрудников контрактной службы содержат полномочия, предусмотренные частью 4 статьи 38 Закона №44-ФЗ.

Правом электронно-цифровой подписи (далее-ЭЦП) для размещения в единой информационной системе (далее-ЕИС) информации и документов, размещение которых предусмотрено Законом № 44-ФЗ, в проверяемом периоде были наделены:

- начальник управления Дьячковский Д.Н., а в период его отсутствия заместитель начальника управления Осокина Е. Г. (в соответствии с п.20 Положения о ФОА У-КГО "УИиС", МЧД № 01012408000016435101 от 15.08.2024 г., срок действия -  31.12.2025г.)

Учреждением были представлены к проверке следующие документы: приказы; планы-графики закупок на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годы; планы-графики закупок на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годы (далее – план-график закупок), муниципальные контракты (договоры), заключенные в 2024 г. и в январе-марте 2025 года, расчеты об определении (обосновании) НМЦК, запросы, коммерческие предложения, опросные листы цен и другие документы.

На момент проведения проверки согласно представленным муниципальным контрактам (договорам) за период с января 2024 года по декабрь 2024 года Заказчиком заключено 164 муниципальных контракта (договора) на общую сумму 247 039 002,49 рубля с применением положений Закона № 44-ФЗ, в том числе:

- 119 муниципальных контрактов (договоров) по пункту 4 части 1 статьи 93 на сумму                         13 351 913,26 рублей;

- 1 муниципальный контракт (договор) по пункту 6 части 1 статьи 93 на сумму 977 606,93 рублей;

- 2 муниципальных контракта (договора) по пункту 29 части 1 статьи 93 на сумму  2 819 060,0 рублей;

- 42 муниципальных контракта путем проведения электронных аукционов на сумму 229 890 422,30 рублей.

С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. размещено в ЕИС 55 извещений о проведении электронных аукционов, общая сумма НМЦК по электронным процедурам (как по заключенным, так и незаключенным в ЕИС в этом периоде муниципальным контрактам) составила 483 879 157,26 рублей.

Также в 2024 г. исполнялось 17 муниципальных контрактов (договоров), заключенных в предыдущие периоды.

По данным ЕИС на 24.12.2024 года планом-графиком закупок на 2024 год (версия 55) предусмотрены закупки, совокупный объем финансового обеспечения, которых утвержден в размере 144 731 002,48 рублей, в т.ч.:

- cодержание дорог, пешеходных дорожек, лестниц, мостов, автобусных остановок по Усть-Катавскому городскому округу в сумме 21 740 696,00 рублей;

- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:"Капитальный ремонт автомобильной дроги "от Революционной до АЗС" от перекрестка у светофора по ул. Некрасова до АЗС по ул. Автодорожная (устройство недостающего тротуара с оборудованием ограждений и недостающего электроосвещения тротуара" в сумме 1 024 317,00 рублей;

- ремонт и отсыпка дороги по ул. Парижской Коммуны в сумме 332 807,70 рублей;

- устройство трех остановочных павильонов по ул. Ломоносова, МКР 4  в сумме  1 000 318,04 рублей;

- ремонт автомобильных дорог Усть-Катавского городского округа в сумме  17 121 258,87 рублей;

- мероприятия по безопасности дорожного движения на территории Усть-Катавского городского округа в сумме 2 546 608,73 рублей;

-текущий ремонт водопровода по ул. Комсомольская от д. 3 до д. 28  в сумме 688 567,86 рублей;

- текущий ремонт пешеходного Брянского моста в сумме 4 249 799,66 рублей;

- благоустройство парка Победы по улице Скрябинского в сумме 2 563 355,16 рублей;

- создание культурно-досуговой площадки возле домов №№31,37 и 39 по ул. Ленина в сумме 2 966 031,02 рублей;

-благоустройство игровой площадки в п. Малый Бердяш по ул. Центральная между д.17 и д.19 в сумме 1 718 804,60 рублей;

-техническое обслуживание и ремонт установок линий уличного освещения в сумме 600 000 рублей;

-выполнение работ по объекту: "Строительство подводящего газопровода высокого давления 2-й категории к поселку Вязовая и селу Тюбеляс, в том числе проектно-изыскательские работы" в сумме 10 010 010,01 рублей;

-выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство детского сада на 50 мест в п. Вязовая” в сумме 3 274 500 рублей;

-мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения на территории Усть-Катавского городского округа (обустройство нерегулируемых пешеходных переходов) в сумме 408 736,84 рублей;

-текущий ремонт водопроводов в сумме 1 234 788,63 рублей;

-ремонт мемориального комплекса Парка Победы в сумме 5 800 000 рублей;

-ремонт автомобильной дороги ул. Ломоносова от дома №140 до дома №205- в сумме 8 722 350 рублей;

-установка остановочного павильона в поселке Вязовая ул. Советская в сумме 492 614,86 рублей;

-выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Усть-Катав" в сумме 39 718 160,69 рублей;

-содержание дорог, пешеходных дорожек в п. Вязовая в сумме 500 000 рублей;

-перенос газопровода низкого давление центральной части города Усть-Катав, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Социалистическая, д. 25,27,29,31 в сумме 1 312 946,28 рублей;

- оказание услуг по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ по объекту: Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Усть-Катав" в сумме 321 879,36 рублей;

-оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Строительство детского сада на 50 мест в п. Вязовая”  в сумме 977 606, 93 рублей (закупка по пункту 6 части1 статьи 93 Закона 44-ФЗ);

- восстановление объектов дорожной инфраструктуры в сумме 3 368 000,01 рублей;

- закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму  12 036 844,23  рублей.

На момент проведения проверки, согласно представленным муниципальным контрактам (договорам), за период с 1 января 2025 года по 31 марта 2025 года Заказчиком заключено 30 муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 39 779 460,46 рублей с применением положений Закона № 44-ФЗ, в том числе:

- 1 муниципальный контракт (договор) по пункту 1 части 1 статьи 93 на сумму 14 490 728,30 рублей;

- 23 муниципальных контракта (договора) по пункту 4 части 1 статьи 93 на сумму                         3 006 010,23 рублей;

- 6 муниципальных контрактов путем проведения электронных аукционов на сумму 22 282 721,93  рублей .

C 01.01.2025 г. по 31.03.2025 г. размещено в ЕИС 11 извещений о проведении электронных аукционов, общая сумма НМЦК по электронным процедурам (как по заключенным, так и незаключенным в ЕИС в этом периоде муниципальным контрактам) составила 51 630 542,73 руб.

Также в 2025г. на момент проверки исполнялось 19 муниципальных контрактов (договоров) заключенных в предыдущие периоды.

По данным ЕИС на 28.03.2025 года планом-графиком закупок на 2025 год (версия 8) предусмотрены закупки, совокупный объем финансового обеспечения которых утвержден в размере  59 729 497,03  рублей, в т.ч.:

-техническое обслуживание и ремонт установок линий уличного освещения в сумме 1 200 000,00 рублей;

-устройство водоотводной канавы для отвода грунтовых вод в п. Шубино в сумме 300 000,00 рублей;

-мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения в Усть-Катавском городском округе в сумме 900 000,00 рублей;

-разработка ПСД на расчистку русла реки Катав в сумме 1 575 840,00 рублей;

-ремонт автомобильных дорог Усть-Катавского городского округа в 2025г. в сумме  14 436 352,20 рублей;

-благоустройство общественной территории по ул. Центральной в сумме 2 413 589,19 рублей;

-благоустройство пешеходной дорожки по адресу: МКР-2 от д.22 до д.39 в сумме  3 380 933,07 рублей;

-содержание автомобильных дорог в п. Вязовая Усть-Катавского городского округа в сумме 1 000 000,30 рублей;

- осуществление технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств: ВРУ 0,4 кВ физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Социалистическая, д. 29, на сумму 14 490 728,30  рублей;

- установка детского городка по ул. Кирова на сумму 1 498 613,30 рублей;

- устройство двух остановочных павильонов по ул. Ленина на сумму 1 146 785,20 рублей;

- благоустройство общественной территории ул. Ломоносова, д. 74-76 с установкой малых форм на сумму 3 062 497,01 рублей;

-ремонт автомобильных дорог Усть-Катавского городского округа в 2025г., в том числе «Ремонт автомобильной дороги «ул. Комсомольская» (1 этап)», в сумме 4 264 860,0 рублей;

-мероприятия по обеспечению транспортной безопасности и профилактике безопасности дорожного движения в сумме 4 054 615,45 рублей;

- закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 6 004 683,01 рублей.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

I. Проверка закупок, осуществленных в соответствии с планом-графиком закупок.

При проверке сроков заключения муниципальных контрактов (договоров) на соответствие с планом-графиком закупок, установлено:

- договор с ИП Зайцевым А.С. № 46 на сумму 18000,0 рублей на изготовление схем расположения на кадастровом плане территории для дальнейшего выделения земельного участка по размещению культурно-досуговой площадки, игровой площадки, площадки с уличными тренажерами заключен 24.04.2024г. в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ , ИКЗ  243741900520074570100100010000000244, изменения в план-график закупок в ЕИС путем добавления КБК 0503 0223010125 244 внесены 24.04.2024 г. (версия 17).

В результате нарушены часть 1 статьи 16 Закона № 44-ФЗ в том, что закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены и часть 9 статьи 16 Закона №44-ФЗ в том, что внесение изменений в план-график может осуществляться в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - не позднее чем за один день до дня заключения контракта.

II. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Закона о контрактной системе.

В ходе проведения проверки на предмет соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Закона № 44-ФЗ, установлено следующее:

В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона № 44-ФЗ под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ).

В соответствии с частью 6 статьи 19 Закона № 44-ФЗ правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения) подлежат размещению в единой информационной системе.

Требования к порядку разработки и принятию правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения” (далее - Требования) утверждены постановлением администрации Усть-Катавского городского округа от 28.04.2016 г. №487 (в редакции Постановления администрации от 12.11.2018 г.                                                                                                  № 1993) в соответствии с частью 5 статьи 19 Закона №44-ФЗ.

Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления, главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им казенных учреждений Усть-Катавского городского округа утверждены Постановлением администрации Усть-Катавского городского округа от 04.05.2016г. №505 (далее- Правила), пунктом 5 которых установлено, что нормативные затраты, порядок определения которых не установлен настоящими Правилами определяются в порядке, устанавливаемом главными распорядителями бюджетных средств. В соответствии с п.3 Правил нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки, планируемых главными распорядителями бюджетных средств.

1. Нормативные затраты на обеспечение функций Управления (далее- Нормативные затраты) приняты:

- приказом Управления от 07.04.2023 г. №37 с учетом изменений, внесенных приказом от 16.10.2024 г. №207.

Изменения в Нормативные затраты размещены в ЕИС 29.05.2025г. (за пределами проверяемого периода) с превышением срока, установленного пунктом 9 Требований на 216 дней (с 26.10.2024г. по 29.05.2025г.), в соответствии с которым разработчики проектов правовых актов о нормировании в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов о нормировании размещают эти правовые акты о нормировании в установленном порядке в ЕИС, а в соответствии с пунктом 10 внесение изменений в правовые акты о нормировании осуществляется в порядке, установленном для их принятия. Установлено неразмещение утвержденных правовых актов по нормированию в установленный срок в ЕИС в нарушение части 6 статьи 19 Закона № 44-ФЗ.

В проверяемом периоде Заказчиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ заключены следующие муниципальные контракты (договоры), непредусмотренные Нормативными затратами:

-  04.02.2025г. №10/25/Д-в сумме 7500,0 руб. и №9/25/СО-С в сумме 30000,0 руб. с ООО "Центр охраны труда "Универсальные консультационные системы" на услуги по оценке уровней профессиональных рисков на рабочих местах, а также на услуги специальной оценки условий труда (СОУТ), оплата произведена 04.04.2025г, 25.03.2025г.;

- 26.11.2024г. № Л-11034/2024 с ООО “Внедренческий центр “Нургуш” на обновление справочно-информационных баз данных системы программ 1с: Предприятие 8 1с:КП ПРОФ  в сумме 44064,0 руб. с превышением затрат, установленных   пунктом 21 Нормативных затрат “Неисключительное право на использование программы «1С: бухгалтерия» обновления, за 1 шт.1 раз в год в размере 40000,0 руб., оплата произведена 04.12.2024г.

Такие закупки в соответствии с частью 5 статьи 18 Закона №44-ФЗ признаются  необоснованными в результате нарушения положений части 1 статьи 18, где установлено, что обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей  19 и 22 Закона № 44-ФЗ.

2.   Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых ФОА У-КГО “УИиС”  (далее – Перечень), утвержден приказами Управления от 28.03.2023г. №31, от 16.10.2024 № 208.

В соответствии с частью 5 статьи 19 Закона № 44-ФЗ государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимые учреждения науки, образования, культуры и здравоохранения на основании правил нормирования, установленных в соответствии с частью 4 настоящей статьи, утверждают требования к закупаемым ими, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1  Требований устанавливаются  требования к закупаемым муниципальными органами, соответственно их подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) , а в соответствии с пунктом 3 правовые акты о нормировании, указанные в подпунктах  3,4 пункта 1 настоящих Требований, разрабатываются в форме распорядительных актов главных распорядителей бюджетных средств.

В соответствии с Постановлением администрации Усть-Катавского городского округа от 28.03.2024 г. №550 (с последующими изменениями) зарегистрировано Муниципальное бюджетное учреждение "Городская служба благоустройства" (сокращенно - МБУ “ГСБ”), ОГРН 1247400030888, подведомственное Управлению.

В нарушение положений части 5 статьи 19 Закона №44-ФЗ, подпункта 4 пункта 1 и пункта 3  Требований  Управлением не внесены в Перечень изменения для бюджетных учреждений и не размещены в ЕИС.

III. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона №44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта (далее по тексту –НМЦК) и цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, определяется и обосновывается Заказчиком посредством применения следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

2) нормативный метод;

3) тарифный метод;

4) проектно-сметный метод;

5) затратный метод.

В соответствии с частью 6 статьи 22 Закона №44-ФЗ метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных частями 7-11 настоящей статьи.

В соответствии с частью 12 статьи 22 Закона №44-ФЗ в случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 настоящей статьи, заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов.

В соответствии с частью 4 статьи 93 Закона №44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик определяет цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при этом в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 30 - 35, 37 - 41, 46 и 49 части 1 статьи 93 Закона№ 44-ФЗ, заказчик обосновывает такую цену в соответствии с Законом и включает в контракт обоснование цены контракта.

При проверке определения и обоснования НМЦК установлено следующее:

1. В нарушение требований части 4 статьи 93 и части 1 статьи 22 Закона 44-ФЗ отсутствуют определение цены муниципального контракта (договора) или обоснование начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 4 и пунктом 6 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ:

- № К045634/24 от 29.03.2024 с АО ПФ СКБ Контур в сумме 17500,0 руб.  на право использования программы для ЭВМ "Контур.Диадок";

- №46 от 24.04.2024г.с ИП Зайцевым А.С. в сумме 18000,0 рублей на  изготовление схем расположения на кадастровом плане территории для дальнейшего выделения земельного участка под размещение культурно-досуговой площадки, игровой площадки, площадки с уличными тренажерами;

- №69  от 01.07.2024г. с  ООО “УралСпецУтилизация” в сумме  4800,0 руб. на утилизацию списанных основных средств;

- № 97 от 13.09.2024 г. с ИП Скобочкиным Д.А.  в сумме 37700,0 руб. на комплексное техническое обслуживание электронно-вычислительной техники и периферийного оборудования;

-№ 130 от 30.10.2024г. с ООО Центром правовой помощи “Альтернатива” в сумме 132350,0 руб. на осуществление мероприятий по обращению с животными без владельцев;

- № к366361/24  от 19.11.2024г. с АО ПФ СКБ Контур в сумме 9500,0 руб. на  право использования и абонентское обслуживание системы “Контур-Экстерн”;

- № л-11034/2024  от 26.11.2024 г. с ООО “Внедренческий центр “Нургуш” в сумме 44064,0 руб. на  обновление справочно-информационных баз данных системы программ 1с:Предприятие;

- № 55529473 от 29.11.2024г. с ООО “Комус-Развитие”  в сумме 200370,0 руб. на поставку моноблоков;

- на услуги строительного контроля при осуществлении ремонта автомобильных дорог ( на основании расчета стоимости оказания услуг согласно нормативов расходов заказчика, утв. постановлением Правительства РФ  от 21.06.2010 г. №468) c Областным государственным казенным учреждением “Челябинскавтодор”:

№ 24/3-95 от 20.03.2024г. в сумме 159152,0 руб. ;№ 31/3-121 от 29.03.2024г. в сумме 69507,0 руб.;  № 32/3-120 от 29.03.2024 г. в сумме 28756,0 руб.;№ 33/3-119 от 29.03.2024 г.в сумме 14392,0 руб. ; № 34/3-118 от 29.03.2024г. в сумме 65039,0 руб. ;  №48/3-191 от 19.04.2024г. в сумме 20804,0 руб.;

с ООО ДРЭП № 63 от 10.06.2024г. в сумме 180000,0 руб.;

-на услуги строительного контроля (технического надзора) на объекте “Перенос газопровода низкого давления центральной части города Усть-Катав, расположенного по ул. Социалистическая д.25,27,29,31” (на основании расчета по результатам заключения экспертизы) c АО Газпром газораспределение Челябинск № 90/МК-0043-24 от 27.08.2024г. в сумме 30501,89 руб.;

- на услуги отбора проб и проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов на объекте “Ремонт автомобильных дорог У-КГО” (на основании расчета стоимости услуг) c Областным государственным казенным учреждением Южно-уральский центр дорожных испытаний и исследований: № 25 от 20.03.2024г. в сумме 60692,66 руб.;

№ 26 от 20.03.2024г. в сумме 37859,62 руб.; № 27 от 20.03.2024г. в сумме 15026,58 руб.;

№ 28 от 20.03.2024г. в сумме 30639,5 руб.; № 47 от 19.04.2024г. в сумме 15026,58 руб.;

№ 62 от 18.06.2024г. в сумме 30639,50 руб.;

- на услуги авторского надзора при выполнении строительно-монтажных работ по объекту “Физкультурно-оздоровительный комплекс” (на основании расчета стоимости услуг) с ООО “СтройЛэнд” № 95 от 13.09.2024 г. в сумме 224702,78 руб.;

- на выдачу технического условия на пересечение сети оптического кабеля для выполнения проектных работ по объекту: выполнение работ на разработку раб и смет докум-ции на перенос газопровода ул.Социалистическая д.27-31 (на основании расчета цены с использованием Единого прейскуранта №125 на услуги связи) c ПАО “Ростелеком”  № 13447434 от 30.09.2024г. в сумме 10000,0 руб.;

- на услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных работ по объекту "Строительство детского сада на 50 мест в п.Вязовая Усть-Катавского городского округа" (на основании расчета стоимости услуг) с ОГАУ Госэкспертиза Челябинской области: № 0509-573 от 22.07.2024г. в сумме 83800,58 руб.  и  №1015-1122 от 04.12.2024г в сумме 977606,93 руб. (последний заключен в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ , не включено в контракт обоснование его цены)

- на содержание дорог и пешеход дорожек, лестниц, мостов, автобусных остановок, территорий кладбищ на территории Усть-Катавского городского округа (на основании сметы финансовых затрат, расчетов стоимости работ, утвержденных  соответствующими постановлениями администрации Усть-Катавского городского округа)  c МУП ГСБ :

-№ 77 от 02.08.2024г . в сумме 100000,0 руб., № 125 от 21.10.2024г. в сумме  600000,0 руб. ;

-  при размещении извещений на проведение электронных аукционов, по результатам которых заключены муниципальные контракты:

- на содержание дорог и пешеходных дорожек, лестниц, мостов, автобусных остановок, территорий кладбищ на территории Усть-Катавского городского округа (на основании сметы финансовых затрат, расчетов стоимости работ, утвержденных соответствующими постановлениями администрации Усть-Катавского городского округа) c МУП «ГСБ»:

№ 7 от 10.02.2024г. в сумме 4999000,0 руб.; № 22 от 15.03.2024г. в сумме 3442000,0 руб.;

№ 53 от 03.05.2024г. в сумме 3000000,0 руб.; № 60 от 03.06.2024г. в сумме 3300000,0 руб. № 71 от 08.07.2024г. в сумме 1854706,0 руб.;№ 82 от 13.08.2024г. в сумме 2000000,0 руб.;

№ 111 от 25.09.2024г. в сумме 2144990,0 руб. ; № 0227 от 14.10.2024г. в сумме 1000000,0 руб. ;

а также с ИП Балакиным А.А. № 83 от 13.08.2024г. в сумме 500000,0 руб.

1.1. Заказчиком в большинстве случаев не оформлялся результат определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в виде Расчета с указанием выбранного метода. Необходимость его составления для установления цены контракта вытекает из совокупности норм статьи 22 Закона №44-ФЗ, Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Методические рекомендации), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.

При определении цены контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не указывался расчет цены контракта исходя из запланированного объема таких услуг и утвержденных тарифов на данные услуги в соответствии с частью 8 статьи 22 Закона № 44-ФЗ:

-  на оказание услуг почтовой связи заключены договоры с АО “Почта России” от 02.02.2024г. № 143/24-Ф74У в сумме 4000,0 руб., от 09.01.2025г. № 1227/24-Ф74 в сумме 4000,0 руб.

1.2. При размещении   извещения №0169300007525000016 в ЕИС на проведение электронного аукциона «Благоустройство пешеходной дорожки по адресу: МКР-2 от д. 22 до д.39 (установка освещения), НМЦК -2 823 357,59 руб., в качестве обоснования начальной максимальной цены контракта приложены :

-обоснование НМЦК, с указанием метода «Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)»;

-стоимость товаров к локальному сметному расчету;

-ведомость объемов к смете 54-1;

-локальная смета 54-1 пешеходная дорожка;

-ведомость ресурсов к смете.

Запросы ценовой информации, направленные в адрес потенциальных поставщиков, подрядчиков содержат информацию по видам и объемам работ (с указанием наименования товара, работ, единицы измерения и количества), требования, применяемые к товару, используемые при работе, условия заключения муниципального контракта.

Согласно частям 2 и 3 статьи 22 Закона №44-ФЗ метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении НМЦК на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или, при их отсутствии, однородных товаров, работ, услуг. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Пунктом 3.10.6 Методических рекомендаций установлено, что из ответа на запрос заказчика на предоставление ценовой информации, направляемый потенциальному поставщику, должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

В нарушение вышеуказанных положений:

-   в коммерческих предложениях ООО «Аирлинк», ООО «ГрадРесурс», ООО «Проф-Гарант», содержится информация о работах (монтажные работы в количестве 1 усл.ед.) и о товаре (опора наружного освещения) без указания его количества;

-расчет НМЦК произведен на основании трех коммерческих предложений с применением общей стоимости товара и работ (1*2 534 010,37руб.+1*3 286 062,40руб.+1*2 650 000,00руб.)/3 = 2 823 357,59, без учета стоимости товара и работ в отдельности, и не соответствует  информации, содержащейся в разделе «Объект закупки» извещения на проведение электронного аукциона: «Товар КТРУ 25.11.22.110-00000001 «Опора наружного освещения металлическая» в количестве 50 шт. стоимость -  545 000,0 руб. , монтажные работы 1 усл.ед. стоимость - 2 278 357,59 руб.» .  Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) не содержит применение локальных сметных расчетов.

В извещениях о проведении электронного аукциона № 0169300007525000014 «Благоустройство пешеходной дорожки по адресу: МКР-2 от д.22 до д.39», НМЦК - 212 936,96, №0169300007525000018 «Благоустройство общественной территории по ул. Центральной, НМЦК 2 673 674.21 руб., в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта кроме «Обоснования начальной (максимальной) цены контракта» (с указанием метода «Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)», размещены в ЕИС: локальный сметный расчет (смета) № 54/3 «Благоустройство пешеходной дорожки по адресу: МКР2 от д.22 до д.39» стоимостью -212 936,96 руб., локальный сметный расчет (смета)  № 1/2025 «Благоустройство общественной территории по ул. Центральной г. Усть-Катав» стоимостью -    2 673 674,21 руб.

Положениями ст.22 Закона №44-ФЗ, Методическими рекомендациями не предусмотрено применение локальных сметных расчетов при обосновании НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

2. В нарушение требований частей 1 и 6 статьи 22 Закона №44-ФЗ при определении цены контрактов (договоров), заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и обосновании начальной (максимальной) цены контрактов применялся проектно-сметный метод на основании локально-сметных расчетов (сметы) в следующих муниципальных контрактах (договорах), заключаемых:

- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ:

-№ 12 от 12.02.2024г. с ИП Аглитдиновой А.Р. в сумме 257162,83 руб. на установку уличных светильников на территории г.Усть-Катава: ул.Лесная-ул.2-Кладенная;

- № 43 от 22.04.2024г. с ИП Трякшиной Е.П. в сумме 252564,37 руб. на ремонт памятников: мемориальный комплекс парка Победы, монумент им.С.Ф.Кондрина ;

-№ 44 от 19.04.2024г. с МУП ГСБ в сумме 382933,62 руб. на работы по устройству трех остановочных павильонов по ул.Ломоносова, МКР-4;

-№ 45 от 19.04.2024г. с ИП Окладовым В.В. в сумме 14904,68 руб. на установку урн -работы по созданию культурно-досуговой площадки возле д.31,37,39 по ул.Ленина;

-№57 от 20.05.2024г. с ООО"ТМК Энергоресурс" в сумме 348061,67 руб. на работы по благоустройству городского пляжа (установка светильников уличного освещения);

-№ 58 от 24.05.2024г. с ООО "Проф-Гарант” в сумме 117930,80 руб. на перенос кабеля на участке от опоры у салона “Торекс” до опоры по ул. Некрасова;

-№ 65 от 13.06.2024г. с МУП ГСБ в сумме 218963,24 руб. на работы по обустройству контейнерных площадок для накопления ТКО на территории У-КГО;

-№ 72 от 15.07.2024г. с  ИП Балакиным А.А. в сумме 7385,14 руб. на работы по установке остановочного павильона в п Вязовая ул. Советская около д.40;

-№ 78 от 02.08.2024г. с ИП Трякшиной Е.П. в сумме 39051,0 руб. на ремонт постамента в парке Победы;

-№ 76 от 02.08.2024г. с ООО ДРЭП в сумме 279434,67 руб. на ремонт светофорного объекта по ул.Ленина в районе д.40;

-№ 80 от 09.08.2024г. с МУП ГСБ в сумме 134000,0 руб. на очистку береговой линии пруда от мусора после ливневого паводка;

-№ 109 от 23.09.2024г. с ИП Трякшиной Е.П. в сумме 33000,0 руб. на  ремонт конструкции (звезды) Вечного огня в мемориальном комплексе парка Победы;

- № 110 от 29.09.2024г.с МУП ГСБ в сумме 30000,0 руб. на  установку урн на территории У-КГО;

-№ 103 от 17.09.2024г. с МУП ГСБ в сумме 306690,0 руб. на ликвидацию несанкционированных свалок;

-№ 91 от 11.09.2024г. с ИП Трякшиной Е.П. в сумме 50000,0 руб. на отсыпку пешеходной дорожки от д.39 МКР-1 до МАОУ СОШ7;

-№ 93 от 13.09.2024г. с  ИП Аглидтиновой А.Р. в сумме 289478,22 руб. на установку светильников уличного освещения;

-№ 96 от 13.09.2024г. с ООО ДРЭП в сумме 298764,27 руб. на мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения на территории У-КГО;

-№ 99 от 17.09.2024г. с ИП Кувайцевым Д.В. в сумме 39968,0 руб. на оборудование остановочных пунктов указателями;

-№ 102 от 17.09.2024г. с МУП ГСБ в сумме 133098,25 руб. на ремонт лестниц -восстановление лестничного марша в районе Нового моста;

-№ 129 от 28.10.2024г. с ИП Трякшиной Е.П. в сумме 197090,98 руб. на очистку территории и вывоз мусора п.М.Бердяш;

-№ 116 от 08.10.2024г. с ООО “АРМ-СТРОЙ” в сумме 232974,39 руб. на работы по созданию и обустройству площадки с уличными тренажерами на ул. Победы;

- при размещении извещений на проведение электронных аукционов, по результатам которых заключены муниципальные контракты:

- № 19 от 11.03.2024г. с ИП Лапиным Н.А. в сумме 1000318,04 руб. на работы по устройству трех остановочных павильонов по ул Ломоносова МКР-4;

-№ 29 от 22.03.2024г. с ООО УК “Центркомсервис” в сумме 2563355,16 руб. на благоустройство Парка Победы по ул. Скрябинского (ремонт тратуаров, памятника);

-№ 38 от 08.04.2024г. с ООО “ТД Элита” в сумме 1718804,6 руб. на благоустройство игровой площадки в п.М Бердяш  по ул.Центральная между д. 17 и д.19;

-№ 40 от 10.04.2024г. с ИП Окладовым В.В. в сумме 2966031,02 руб. на создание культурно-досуговой площадки возле д.31, 37, 39 по ул. Ленина;

-№ 55 от 08.05.2024г. с ООО “ДРЭП” в сумме 2546608,73 руб. на  мероприятия по безопасности дорожного движения в У-КГО (техническое обслуживание светофорных объектов , восстановление горизонтальной разметки);

-№ 50 от 30.05.2024г. с  ООО  Архитектурное бюро "Плотинка" в сумме 5800000,0 руб. на ремонт мемориального комплекса Парка Победы;

-№ 56 от 08.05.2024г. с ООО “ДРЭП”  в сумме   408736,84 руб. на мероприятия по безопасности дорожного движения в УКГО (техническое обслуживание светофорных объектов, восстановление горизонтальной разметки);

-№ 70 от 01.07.2024г с ИП Балакиным А.А. в сумме 492614,86 руб. на  работы по установке остановочного павильона в п. Вязовая ул. Советская около д.40;

-№ 30 от 31.08.2024г. с ООО ЧК “Берег” в сумме 1207679,4 руб. на работы по созданию и обустройству площадки с уличными тренажерами на ул. Победы;

- № 0238 от 24.10.2024г. с ИП Гунько М.А. в сумме 748000,0 руб. на восстановление объектов дорожной инфраструктуры-устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня на дорогах.

Проектно-сметный метод при определении и обосновании НМЦК в соответствии с частью 9 статьи 22 Закона № 44-ФЗ применяется только в установленных случаях, а именно, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объекта капитального строительства на основании проектной документации, а также при текущем ремонте зданий, строений, сооружений, помещений.

3. В соответствии с п.10 приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (далее- Приказ 841/пр), НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации определяется с применением методов, предусмотренных частью 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе с составлением расчетов (смет) на основании сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, формируемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с федеральным реестром сметных нормативов.

В нарушение вышеуказанных положений, в расчетах НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации, указаны нормативные документы (справочники, методики и иные документы), в соответствии с которыми выполнен расчет СБЦП-81-02-14-2001 «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений», что не соответствует предмету закупки по следующим объектам:

- Капитальный ремонт «Автомобильной дороги от Революционной до АЗС», от перекрестка  у светофора по ул. Некрасова до АЗС по ул. Автодорожная  (устройство недостающего тротуара с оборудованием ограждений и недостающего электроосвещения тротуара)»,ИКЗ 243741900520074570100100040017112243,НМЦК 1 374 000,00 руб.;

- Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту : «Строительство детского сада на 50 мест в п. Вязовая Усть-Катавского городского округа», ИКЗ

243741900520074570100100180017112414, НМЦК 3 274 500,00 руб.

В соответствии с п.14 Приказа № 841/пр, в случае, если объектом одной закупки одновременно является несколько видов подрядных работ на выполнение работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации, определение НМЦК при осуществлении таких закупок осуществляется с учетом детализации НМЦК по таким видам работ.

По объекту закупки «Капитальный ремонт «Автомобильной дороги от Революционной до АЗС», от перекрестка у светофора по ул. Некрасова до АЗС по ул. Автодорожная (устройство недостающего тротуара с оборудованием ограждений и недостающего электроосвещения тротуара)», Сводный сметный расчет на проектные и изыскательские работы, содержит следующие виды работ: Инженерно-геодезические изыскания, Инженерно-геологические изыскания, Технологические и конструктивные решения автомобильной дороги. Уличное освещение. (стадия П), Технологические и конструктивные решения автомобильной дороги. Тротуары. (стадия П). Расчет НМЦК по данной закупке произведен без детализации НМЦК по видам работ.

4. При определении цены контракта и обосновании НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)  Заказчик в нарушение частей 2, 3 статьи 22 Закона № 44-ФЗ, Методических рекомендаций (разделы II,III) использует в ряде следующих случаев  коммерческие предложения, опросные листы цен  без дат их составления либо датированные позднее даты заключения контракта, без подписей поставщиков (подрядчиков, исполнителей), без срока действия цены, либо коммерческие предложения, не соответствующие объекту закупки или из текста которых не возможно установить объект закупки,  скрин-шот страниц сайтов интернет-магазинов- без дат их формированиях:

-№ 1 от 09.01.2024г. с ООО “Назаров Сикьюрити Технолоджиз” на поставку ГСМ в сумме 250028,22 руб.;

- № 14 от 13.02.2024 г. с ООО “Ника” в сумме  33306,0 руб.  на противоклещевую обработку;

- №37 от 15.04.2024г. с ИП Вершковым В.В. в сумме 3400,0 руб. на  покупку канцелярских товаров ;

- № Б-1047 АНОДПО от 19.04.2024г. с Институтом государственного и муниципального управления  в сумме 12000,0 руб. на образовательные услуги ;

-№46 от 24.04.2024г. с ИП Зайцевым А.С. в сумме 18000,0 руб.  на  изготовление схем расположения на кадастровом плане территории;

- № 53314354 от 12.08.2024г. с ООО “Комус-Развитие” в сумме 55990,0 руб. на поставку МФУ;

- № 54224457 от 23.09.2024г. с ООО “Комус-Развитие”в сумме 124680,0 руб. на поставку моноблока;

-№ 118 от 09.10.2024 г. с ИП  Дедюхиным Ю.И. в сумме 535540,03руб. на поставку тренажеров; -№ 119 от 09.10.2024г. с ИП Поповым М.В. в сумме 439164,98руб. на поставку тренажеров;

- № 133 от 22.11.2024г. с ИП Радько в сумме 35920,0 руб. на  поставку автошин;

-№ 9/25/СО-С от 04.02.2025г. с ООО “Центр охраны труда Универсальные консультационные системы” в сумме 30000,0 руб. на услуги СОУТ;

- № 10/25/Д-С от 04.02.2025г. с ООО “Центр охраны труда Универсальные  консультационные системы” в сумме 7500,0 руб. на  услуги по оценке уровней профессиональных рисков на рабочих местах;

-№ 28 от 12.03.2025 г. с ИП Трякшиной Е.П в сумме 130374,89 руб. на благоустройство пешеходной дорожки (аукцион).

В результате чего невозможно оценить актуальность вышеуказанных документов, данный факт приводит к необоснованным закупкам.

IV.Соблюдение предусмотренных Законом о контрактной системе требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдение условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной   услуги   условиям контракта. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

4. 1. Исполнение контракта.

В соответствии со статьей 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

1. Приказом Управления от 16.01.2024г. №7 утверждена форма заключения проведения экспертизы результатов, предусмотренных муниципальными контрактами, при проведении электронной приемки в ЕИС, в остальных случаях экспертиза оформляется путем совершения соответствующей надписи на документе о приемке ответственным лицом.

Приказами от 30.12.2021г. №255 (с учетом изменений), от 29.07.2023г. №81, от 15.04.2024г. №42/1 “О назначении лиц, ответственных за осуществление приемки товаров, работ, услуг (в том числе проведение внутренней экспертизы), формирование и подписание электронной подписью документов о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) в рамках исполнения контрактов (отдельного этапа исполнения контрактов)  в каждом структурном подразделении Управления определены ответственные  лица, в общем количестве 17 человек. Право подписывать документы о приемке, корректировочные документы в ЕИС от имени заказчика закреплено за начальником Управления.

В контрактах, сведения о которых не подлежат размещению в реестре контрактов ЕИС, с 01.01.2025 г. приемка в Управлении оформляется актами о приемке товаров, работ, услуг по ф.0510452, данная информация отражена не во всех контрактах.

Частью 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ предусмотрено, что приемка   поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, установленные контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком.

В ходе проверки контрактов установлены случаи не проставления Заказчиком даты приемки поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ в документах о приемке, например, в акте  № 63 от 05.12.2024г. на сумму 15200,0 руб. при исполнении контракта от 09.01.2024г. № 3 с ИП Дыдыкиным И.С. в сумме 126900 руб. на заправку и ремонт картриджей,  заключенного в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ  ( контрактом предусмотрено  оформление результатов в документе о приемке (акте оказания услуг) и подписание его сторонами в пятидневный срок).

2. В нарушение положений части 1 статьи 94, части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ расчеты в части оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг произведены с нарушением сроков, установленных контрактом (договором). Нарушения установлены при исполнении двух муниципальных контрактов (договоров):

- № 20/4 от 09.02.2024г. в сумме 16920,0 руб. с ФГБУЗ МСЧ-162, акт №0000-000017 от 31.01. 2024г.в сумме 1224,0 руб., дата приемки 31.01.2024г., дата оплаты 15.02.2024г., просрочка оплаты-1 день;

- № 115 от 04.10.2024г. в сумме 26801,10 руб. с ИП Вершковым В.В.  на ежедневный предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя, товарная накладная №111 от 04.10.2024г.в сумме 26801,10 руб., дата приемки 04.10.2024г., дата оплаты 25.10.2024г., просрочка оплаты-7 дней.

Несоблюдение сроков проведения приемки и оплаты приводит к невыполнению условий договоров и штрафным санкциям, что может привести к дополнительным расходам бюджета и неэффективному расходованию бюджетных средств.

3. В ходе проверки вопроса об изменении муниципальных контрактов установлено следующее:

По результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заключен муниципальный контракт от 11.03.2024 г. № 21 с  ИП Кузнецовым А.Н. в сумме 7906928,62 руб. на ремонт автомобильных дорог У-КГО (ул.Комсомольская-ул.8 марта-стадион).

Заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона  № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта  установлено требование обеспечения исполнения контракта.

В качестве обеспечения исполнения контракта до заключения контракта, Заказчик  в соответствии с частью 8.1 статьи 96 и  статьи 37 Закона № 44-ФЗ предоставил информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

18.12.2024г. заключено дополнительное соглашение №1 к муниципальному контракту об увеличении объема работ и соответственно увеличении цены контракта на 203596,59 руб. в соответствии с частью 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ.

Частью 1.3  статьи 95 Закона № 44-ФЗ установлено, что предусмотренные частью 1 указанной статьи изменения осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ.

В нарушение части 1.3 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, в дополнительное соглашение №1 к муниципальному контракту, не внесены изменения в части изменения размера обеспечения исполнения контракта, в соответствии с ч.8 ст.96 Закона № 44-ФЗ отсутствуют документы, подтверждающие исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязанности обеспечить исполнение новых обязательств по муниципальному контракту.

В ходе проверки проанализировано 26 дополнительных соглашений, заключенных сторонами по различным основаниям (изменения объема работ, цены контракта, порядка оплаты, увеличение срока выполнения работ, оказания услуг, изменение реквизитов поставщика, объединение этапов выполнения работ и др.), а также 7 соглашений о расторжении контрактов, 2 контракта расторгнуты в одностороннем порядке, с соблюдением норм, установленных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

4. Заказчиком проводилась претензионная работа с поставщиками, нарушившими сроки выполнения работ, с применением мер ответственности к поставщикам за нарушения условий контрактов, им предъявлены Требования об уплате пени и штрафов в общей сумме 2 335 409,34 руб. (Приложение № 1 к акту от 24.06.2025г.)

09.04.2024г. ФОА УКГО «УИиС» с ООО «Смартком» заключен муниципальный контракт № 39 на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство детского сада на 50 мест в п. Вязовая Усть-Катавского городского округа», цена контракта составила 3 274 500,00 руб. В соответствии с п.1.3 муниципального контракта результатом выполненной работы по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности являются проектная документация и(или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также рабочая документация по проекту.

Срок направления комплектной проектно-сметной документации -  16.09.2024г. На дату окончания проверки 30.05.2025г. работы ООО «Смартком» не выполнены, результат закупки не достигнут.

Кроме того, 04.12.2024г.  ФОА УКГО «УИиС» заключен муниципальный контракт с ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» на оказание возмездных услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на сумму 977 606,93 руб., по результатам исполнения которого, получено отрицательное заключение.

ФОА УКГО «УИиС» велась следующая претензионная работа:

-требования об уплате штрафа от 13.06.2024г. №43 на сумму 5000,0 руб., от 06.08.2024г.№57 на сумму 5000,0руб., (поступило в бюджет Усть-Катавского городского округа 26.06.2024г., 12.08.2024г. – 10 000,0 руб.);

-требование об уплате пени от 16.10.2024г. № 97на сумму 62215,50 руб., на которое получен ответ от ООО «Смартком» об удержании начисленных сумм при оплате выполненных работ;

-требование о замене обеспечения исполнения контракта от 15.01.2025г. №1 в связи с истечением срока независимой гарантии по обеспечению исполнения контракта;

-претензия от 24.03.2025г. № 46/25-02 об устранении недостатков, выданных по результатам государственной экспертизы ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области», и прохождении повторной экспертизы за счет средств ООО «Смартком»;

-требование от 17.04.2025г. № 17 в адрес АКБ «АбсолютБанк» об осуществлении уплаты денежной суммы (пени, штрафы) по независимой гарантии от 07.02.2025 № 10917551, выступающего гарантом независимой банковской гарантией по обеспечению исполнения контракта в сумме 327 450,0 руб.;

Расчет суммы пеней, штрафов, включаемый в требование по независимой гарантии составил в сумме 488 227,95 руб., по данному требованию 05.05.2025 г. поступило в бюджет

Усть-Катавского городского округа 327 450,0 руб.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику,

исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) Заказчиком в адрес ООО «Смартком» в период с 16.10.2024г. по 17.04.2025г. и на разницу в сумме 160 777,95 руб. (488227,95 руб. -327450,0 руб.) не направлялись.

4.2.. Соблюдение условий контракта при его исполнении, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной   услуги   условиям контракта. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

1. 30.05.2025г. проведен осмотр выполненных объемов работ (результатов) на соответствие условиям муниципальных контрактов (договоров). Результаты осмотра приведены в Приложении № 2 к акту от 24.06.2025г.

При осмотре культурно-досуговой площадки возле домов №№31,37 и 39 по ул. Ленина (муниципальный контракт №40 от 10.04.2024г. «Создание культурно-досуговой площадки возле домов №№31,37 и39 по ул. Ленина»), установлены повреждения бесшовного полотна (покрытие из резиновой крошки), расположенные под качелями  на брусе,  детский игровой комплекс имеет повреждения  в виде отслоения фанеры, карусель с рулем имеет деформированное основание (фанера с антискользящим покрытием).

Акт о приемке выполненных работ № 2 от 07.10.2024г. (испр. № 1 от 30.10.2024г.), экспертиза поставленного товара, выполненных работ проведена 30.10.2024 г. ведущим специалистом ФОА УКГО «УИиС», по результатам которой фактов ненадлежащего исполнения контракта подрядчиком, не выявлено.       ФОА УКГО  “УИиС” ведется работа по предъявлению требований об исполнении гарантийных обязательств (Требование об исполнении гарантийных обязательств от 02.06.2025г. №28, протокол комиссии по обследованию «Культурно-досуговой площадки возле домов №31,37,39 по ул. Ленина»).

Велась претензионная работа по муниципальному контракту № 19 от 11.03.2024г. «Устройство трех остановочных павильонов по ул. Ломоносова, МКР 4». 28.04.2025г. в адрес подрядчика направлена досудебная претензия (Требование о выполнении гарантийных обязательств. Акт о приемке выполненных работ № 2.2024 от 17.05.2024 (Исправление№ 3 от 03.06.2024г.), экспертиза поставленных товаров, выполненных работ проведена   04.06.2024г. заместителем ФОА УКГО «УИиС», по результатам которой фактов ненадлежащего исполнения контракта подрядчиком, не выявлено.

30.05.2025г. при осмотре остановочных павильонов недостатки (наличие ржавчины на металлических поверхностях), видимые повреждения отсутствовали.

2.Заказчиком на основании договора от 29.03.2024г. №  К045634/24 с  АО ПФ “СКБ Контур”  на сумму 17500,0 руб. приобретено право использования программы для ЭВМ "Контур.Диадок", модуль "Интеграция. Универсальный" для одной организации на 1 год.  Оплата по договору произведена 04.04.2024г., соглашение о расторжении договора от 02.12.2024г. в связи с отсутствием необходимости исполнения договора, возврат денежных средств Поставщиком произведен в полном объеме.

В результате установлен факт неиспользования приобретенной лицензии, цель закупки не достигнута.

4.3. При анализе муниципальных контрактов (договоров), установлено следующее:

В ряде муниципальных контрактов (договоров) содержащееся в них условие о сроке оплаты заказчиком  поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ не соответствует требованиям  части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе:

-“оплата до 30 числа месяца, следующего за отчетным” -в договорах от 09.01.2024г. №ГОР-044-323-24 в сумме 18407,76 руб.  и от 09.01.2025г. № ГОР-044-733-24 в сумме 19367,28 руб.  с ООО " Златспецтранc” на оказание услуг по обращению с ТКО;

- “оплата в течение 10 календарных дней с даты документа о приемке” в договорах от 12.08.2024г. № 53314354 в сумме 55990,0 руб., от 26.08.2024г.№174103815 в сумме 5900,0 руб.,

от 26.08.2024г. №174071082 в сумме 9890,0 руб., от 16.09.2024г. № 54098862 в сумме 45525,0 руб., от 23.09.2024г.№ 54224457в сумме 124680,0руб., от 29.11.2024г.№ 55529473 в сумме 200370,0 руб., от 29.11.2024г. № 55528154 в сумме 13951,0 руб. с ООО “Комус-Развитие” на поставку моноблоков, МФУ, картриджей, офисных кресел, шкафа; от 23.08.2024г. № 89 в сумме 5400,0 руб. с ИП Койлубаевым А.Т. на поставка аккумуляторных батарей; от 03.12.2024г. № 141 в сумме 8000,0 руб. с ИП Мохначёвым А.Л. на поставку мебели.

В соответствии с пунктом 2 части 13.1 статьи 34 Закона №44-ФЗ срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, если оформление документа о приемке осуществляется без использования единой информационной системы,  должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94  Закона 44- ФЗ.

В результате, срок оплаты, указанный в контрактах, в ряде случаев либо превышает 10 рабочих дней, либо лишает Заказчика права оплаты в течение предусмотренного законодательством срока.

4.4. В нарушение части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ , где предусмотрено, что в контракте   указывается «цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта»,  данное условие не отражено в следующих контрактах (договорах):

- № 1 от  09.01.2024г. в сумме 250028,22 руб. и № 1 от 09.01.2025г. в сумме 160599,6 руб. с ООО “Назаров Сикьюрити Технолоджиз” на поставку ГСМ;

- № 00-93/24 от 29.11.2024г.  с ЧОУ “Современная школа бизнеса” в сумме 3800,0 руб. на консультационные услуги в форме проведения семинара.

Информация о результатах контрольного мероприятия.

По результатам проведенной проверки Управления по соблюдению требований законодательства о контрактной системе выявлены нарушения:

-требований части 1 статьи 16 Закона № 44-ФЗ в части осуществления закупок, не предусмотренных планом-графиком закупок (договор с ИП Зайцевым А.С. № 46 заключен и изменения в план-график в ЕИС версия 17 размещены 24.04.2024г.);

- требований части 1 и части 5 статьи 19 Закона №44-ФЗ в части несоблюдения правил нормирования в сфере закупок (не утвержден Перечень для бюджетного учреждения-МБУ “ГСБ”; не включены в Нормативные затраты расходы на услуги СОУТ и оценке уровней профессиональных рисков на рабочих местах; не внесены изменения в п.21. Нормативных затрат “Неисключительное право на использование программы «1С: бухгалтерия, обновления»);

- требований части 6 статьи 19 Закона № 44-ФЗ в части размещения правовых актов по нормированию в ЕИС (не размещены Нормативные затраты в установленный срок в ЕИС);

-требований части 1 статьи 18 Закона №44-ФЗ в части признания закупки необоснованной (осуществление закупок на услуги СОУТ и оценке уровней профессиональных рисков на рабочих местах, не предусмотренных Нормативными затратами; использование ценовой информации при определении или обосновании НМЦК, актуальность которой невозможно оценить);

-требований части 4 статьи 93 и части 1 статьи 22 Закона №44-ФЗ в части определения цены контракта  с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (не выбран метод определения цены контракта; не включено обоснование цены в контракт, заключенный в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ);

-требований частей 1 и 6 статьи 22 Закона №44-ФЗ в части метода определения и обоснования НМЦК (применен проектно-сметный метод);

- требований частей 2, 3 статьи 22 Закона № 44-ФЗ, Методических рекомендаций в части определения или обоснования НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (использование ценовой информации, актуальность которой невозможно оценить; расчет НМЦК произведен на основании трех коммерческих предложений с общей стоимостью товара и работ,  и не соответствует  информации, содержащейся в извещении о проведении электронного аукциона);

-  требований части 8 статьи 22 Закона № 44-ФЗ при определении цены контракта (при определении цены контракта тарифным методом не указан расчет цены);

- требований пунктов 10, 14 Приказа 841/пр в части соблюдения порядка обоснования НМЦК (в расчетах НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации указаны нормативные документы (справочники, методики и иные документы) не соответствующие предмету закупки, расчет НМЦК по закупке произведен без ее детализации по видам работ);

- требований части 1.3 статьи 95 Закона № 44-ФЗ в части обеспечения исполнения контракта при его изменении (заключено дополнительное соглашение, не предусматривающее условие об увеличении размера обеспечения исполнения контракта, без подтверждения поставщиком необеспеченных ранее обязательств);

-требований части 1 и части 7 статьи 94, части 13.1 статьи 34 Закона №44-ФЗ  в части приемки и оплаты поставленных товаров, соответствия условиям договора при его исполнении ( не указаны в документах о приемке даты приемки, нарушены сроки оплаты) ;

- требований части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в части указания срока оплаты за поставленные товары, оказанные услуги, выполненные работ ( в контрактах допускаются сроки , отличные от предусмотренных законом);

- требований части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ (в муниципальных контрактах не отражено обязательное условие «цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта»);

- требований части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в части предъявления требований об уплате неустоек (штрафов, пеней)  ( не предъявлены требования к ООО «Смартком» в период с 16.10.2024г. по 17.04.2025г. и на разницу в сумме 160 777,95 руб.)

Руководитель проверочной группы:

Начальник отдела планирования и контроля                         _____________ Л.М. Мамаева

Участник проверочной группы:

Заместитель начальника отдела планирования и контроля   ____________  И.С. Клепинина

Главный специалист отдела планирования и контроля	      _____________  Н.Н.Филичкина

Главный специалист отдела планирования и контроля    уволена 07.05.2025г.   А.О.Шульга

Копия акта получена ___________________________________________

(подпись, Ф.И.О)

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течении 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта______________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О)

Приложение №1

к акту проверки от 24.06.2025г.

Таблица контрактов с нарушением поставщиками сроков выполнения работ и меры ответственности, примененные к ним Заказчиком за нарушения условий контрактов.

| № п/п | Реквизиты договора | Наименование поставщика, исполнителя | Предмет договора | Сумма догово-ра, руб | Меры ответственности к поставщику, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 54 от 07.05.2024г | ООО «Технология Плюс» | ремонт автомобильной дороги «Дорога от 8 Марта-Стадион» (2 этап) | 2513208,63 | 180924,60, в т.ч. пени за период с 03.09.2024г. по 11.12.2024г. -175 924,60 , штраф – 5000,00 |
| 2 | № 157 от 11.12.2023г | ИП Кузнецов А.Н. | ремонт автомобильных дорог | 15623961,95 | 972436,06, в т.ч. пени за период с 03.09.2024г. по 29.11.2024г. -962436,06, штраф –10000,00 |
| 3 | № 20 от 11.03.2024г | ИП Кузнецов А.Н. | ремонт автомобильных дорог | 6701121,62 | 422789,09, в т.ч. пени за период с 03.09.2024г. по 29.11.2024г. -412789,00, штраф – 10000,00 |
| 4 | № 21 от 11.03.2024г | ИП Кузнецов А.Н. | ремонт автомобильных дорог | 7906928,62 | 497066,80, в т.ч. пени за период с 03.09.2024г. по 29.11.2024г. -487066,80, штраф – 10000,00 |
| 5 | № 39 от 09.04.2024г | ООО «Смартком» | выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство детского сада на 50 мест в п. Вязовая Усть-Катавского городского округа" | 3274500,0 | 10000,00 штраф |
| 6 | № 17 от 20.02.2024г | ООО «Проект Инжиниринг» | выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт "Автомобильной дороги от Революционной до АЗС" | 1024317,0 | 60 332,27 пени по требованию №89 от 02.10.2024г. |
| 7 | № 40 от 10.04.2024г | ИП Окладов В.В | выполнение работ по созданию культурно-досуговой площадки возле домов №№31,37 и 39 по ул.Ленина | 2966031,02 | 69503,99 пени по требованию №91 от 07.10.2024г |
| 8 | № 45 от 19.04.2024г | ИП Окладов В.В | выполнение работ по созданию культурно-досуговой площадки возле домов №№31,37 и 39 по ул.Ленина (установка урн) | 14904,68 | 349,27 пени по требованию №92 от 07.10.2024г |
| 9 | № 67 от 17.06.2024г | ИП Тиунов А.О. | ремонт автомобильной дороги по ул.Ломоносова от дома 140 до дома № 205 | 8722350,0 | 121007,26 , в т.ч. пени по требованию № 102 от 24.10.2024г.-116007,26, штраф по требованию №101 от 24.10.2024г. - 5000,00 |
| 10 | № 70 от 01.07.2024 г | ИП Балакин А.А | установка остановочного павильона в поселке Вязовая, ул.Советская, в 10 метрах от д.40 | 492614,86 | 1000,00 штраф за просрочку исполнения обязательств |
|  | Итого |  |  |  | 2335409,34 |

Приложение №2

к акту проверки от 24.06.2025г.

Таблица соответствия поставленного товара, выполненных работ условиям контрактов (договоров), а также соответствия их использования целям осуществления закупки

| № п/п | № дого-вора | Дата договора | Наименование поставщика, исполнителя | Предмет договора/результат соответствия условиям договора | Сумма договора, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38 | 08.04.2024г. | ООО ТД “Элита” | Благоустройство игровой площадки в п.М. Бердяш по ул. Центральная между д.17 и д.19 ( качели 1шт., качалка-балансир со спинкой 1 шт., качалка на пружине 1 шт., карусель 1 шт., городок с горкой 1 шт., домик 1 шт., диван-качели 1 шт., воркаут 1 шт., диван садово-парковый 3 шт., \конструкции установлены, их характеристики, модели, описание соответствуют, состояние удовлетворительное | 1718804,6 |
| 2 | 29 | 22.03.2024г | ООО “УК ЦентрКомСервис” | благоустройство Парка Победы по ул Скрябинского (ремонт тратуаров, памятника:укладка бордюрных блоков, тротуарной плитки )/ тротуар из тротуарной плитки с бордюрами установлен, характеристики, объемы соответствуют, состояние удовлетворительное | 2563355,16 |
| 3 | 50 | 30.05.2024г. | ООО Архитектурное бюро "Плотинка" | ремонт мемориального комплекса Парка Победы (создание скульптурной композиции “Советский солдат” в бронзовой отливке)/скульптура установлена, размеры, материал визуально соответствуют, состояние удовлетворительное | 5800000,0 |
| 4 | 44 | 10.04.2024г. | ИП Окладов В.В. | создание культурно-досуговой площадки возле д.31,37,39 по ул. Ленина ( песочный дворик 1 шт., качели на брусе 1 шт., карусель с рулем 1 шт.( имеет деформированное основание), детский игровой комплекс 1 шт.( имеет повреждения в виде отслоения фанеры), спортивный комплекс 1 шт., стол со скамейкой и спинкой 1 шт., стол с навесом 1 шт., лавочка с поручнями 4 шт., скамейка со спинкой 4 шт. , площадка с бесшовным полотном (покрытие из резиновой крошки) / малые формы установлены, количество и характеристики соответствуют, бесшовное полотно (покрытие из резиновой крошки) площадки в неудовлетворительном состоянии, требует замены | 2966031,02 |
| 5 | 19 | 11.03.2024г. | ИП Лапин Н.А. | устройство трех остановочных павильонов по ул. Ломоносова, МКР-4/ количество, архитектурные, цветовые, функциональные решения , место установки соответствуют, состояние удовлетворительное | 1000318,04 |
| 6 | 30 | 26.03.2024г. | ООО ЧК "Берег" | создание и обустройство площадки с уличными тренажерами на ул. Победы (тренажеры “маятник” 1 шт., “шаговый” 1 шт., “гребная тяга” 1 шт., “хват+брусья” 1шт., “эллиптический” 1 шт., “жим ногами” 1шт., “тяга верхняя+жим от груди” 1 шт., “бабочка” 1 шт., “степ+вело” 1 шт., “жим лежа” 1 шт., “рули” 1 шт., “стол для армрестлинга” 1 шт., “тренажер для пресса” 1 шт., “флекс” 1 шт., “ гиперэкстензия” 1 шт., асфальтированная площадка/ на заасфальтированной площадке установлено 15 тренажеров ,характеристики ,модели соответствуют, состояние удовлетворительное | 1207679,4 |