Отчёт

о выполнении мероприятий и достигнутых значений целевых показателей муниципальной
программы за 2024 год

1. Муниципальная программа «Развитие общественного пассажирского транспорта в Усть- Катавском городском округе».

2. Утверждена постановлением администрации Усть-Катавского городского округа от 05.10.2021г. № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта в Усть-Катавском городском округе».

3. В программу внесены изменения:

Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 27.01.2023г. № 96 «О внесение изменений в постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 05.10.2021г. № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта в Усть-Катавском городском округе»;

Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 19.02.2024г. № 282 «О внесение изменений в постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 05.10.2021г. № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта в Усть-Катавском городском округе»;

Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 19.02.2024г. № 284/1 «О внесение изменений в постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 05.10.2021г. № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта в Усть-Катавском городском округе».

Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 27.06.2024г. № 1313 «О внесение изменений в постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 05.10.2021г. № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта в Усть-Катавском городском округе».

4. В 2024 году выполнено следующие мероприятие:

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое | Фактическое | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром Усть- Катавского городского округа, в общей численности населения Усть- Катавского городского округа, % | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отношение количества маршрутов пассажирского транспорта в текущем году внутри муниципального сообщения к количеству маршрутов пассажирского транспорта внутри муниципального сообщения, %; | % | 100 | 100 | 0 |
| 3 | Отношение количества садовых сезонных маршрутов пассажирского транспорта в текущем году к количеству садовых сезонных Маршрутов пассажирского транспорта, % | % | 100 | 100 | 0 |

6. Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы:

| Источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения фактического исполнения от планового |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено ассигнований (план) | Кассовое исполнение (факт) |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Бюджет муниципального образования с учетом межбюджетных трансфертов и средств внебюджетных фондов | 7502,7 | 7497,96805 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| областной бюджет | 4501,62 | 4501,62 | 0 |
| местный бюджет | 3001,08 | 2996,34805 | 0 |

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы О:

ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей

О =

ПИБС (оценка полноты использования ресурсов)

1) Оценка достижения плановых индикативных показателей - ДИП:

Фактические индикативные показатели

ДИП =

Плановые индикативные показатели

ДИП = (0+100+100)/(0+100+100) = 1,0

2) Оценка полноты использования бюджетных средств - ПИБС:

Фактическое использование бюджетных

ПИБС =

Плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 7497,96805 / 7502,7 = 1,0

3)  О=1,0/1,0=1,0

По результатам оценки эффективности использования бюджетных средств за 2024 год по муниципальной программе «Развитие общественного пассажирского транспорта в Усть-Катавском городском округе» достигнута высокая эффективность реализации программы.

Начальник отдела социально-экономического
развития и размещения муниципального заказа                                                                 О. А. Чернова

исп. М.А. Мальцева