Администрация Усть-Катавского городского округа

## Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28.02.2014 года 				                      		№ 129

Об утверждении муниципальной программы «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа» на 2014-2016 гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 г.  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением администрации Усть-Катавского городского округа от 14.11.2013г. № 1645 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», Уставом Усть-Катавского городского округа,

администрация Усть-Катавского городского округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа» на 2014-2016 гг. (прилагается).

2. Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа (О.Л.Толоконникова) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Усть-Катавского городского округа.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения С.Н.Пульдяева.

Глава Усть-Катавского городского округа                                        Э.В.Алфёров

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Усть-Катавского городского округа

от 28.02.2014  № 129

# ПАСПОРТ

# Муниципальной программы

«Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа»

на 2014-2016 гг.

| Ответственный исполнитель | Управление по культуре и молодёжной политике администрации Усть-Катавского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители | - Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Катавского городского округа |
| Исполнители | - Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2»; - Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий музей»; - Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная клубная система» |
| Основные цели | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа |
| Основные задачи | 1) Определение балансовой принадлежности объектов культурного наследия, находящихся на территории Усть-Катавского городского округа; 2) Обеспечение сохранности объектов культурного наследия в исторической среде; 3) Организация ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия; 4) Популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Усть-Катавского городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели | 1) Количество объектов культурного наследия, принятых в муниципальную собственность – 1; 2) Количество объектов культурного наследия, имеющих заключенные охранные обязательства – 3; 3) Количество объектов культурного наследия, для которых выполнены зоны охраны – 3; 4) Количество объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи – 2; 5) Количество объектов культурного наследия, на которых проводятся ремонтно-реставрационные работы – 1. |
| Сроки реализации | 2014-2016 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем финансирования Программы в 2014-2016 гг. составляет 2 850,6 тыс. рублей, из них: 2014 год – 300,00 тыс. рублей; 2015 год – 633,6 тыс. рублей; 2016 год – 1917,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации | Реализация Муниципальной программы «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа» на 2014-2016 гг. будет способствовать: 1) ликвидации бесхозяйных объектов культурного наследия, находящихся на территории Усть-Катавского городского округа, со 100% до 66,7% к 2015 г. от общего количества бесхозяйных объектов культурного наследия; 2) увеличению заключенных охранных обязательств на объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности; 3) увеличению количества зон охраны объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: - с 0 до 20% в 2014 г.; - до 60% к 2015 г. 3) увеличению количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, оборудованных информационными надписями, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: - с 20% до 40% в 2014 г. 4) увеличению количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которых ведутся ремонтно-реставрационные работы: - с 0 до 20% в 2016 г. |

Раздел I.

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами

1. Культурное наследие играет огромную роль в духовно-нравственном и эстетическом воспитании, повышении образовательного уровня населения. Объекты культурного наследия представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются частью всемирного культурного наследия.

Пункт 3 статьи 44 Конституции Российской Федерации признает необходимым сохранение исторического и культурного наследия, памятников истории и культуры, и обеспечение государственной поддержки культуры и сохранение культурного наследия народов Российской Федерации.

Сохранение культурного наследия имеет приоритетное значение для Российской Федерации, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием страны является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно подрастающего поколения.

2. В настоящее время в Единый государственный реестр народов Российской Федерации включено 6 (шесть) объектов культурного наследия регионального значения, находящихся на территории Усть-Катавского городского округа (Таблица 1):

Таблица 1

Объекты культурного наследия,

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

| № | Наименование объекта. Расположение | Собственник | Пользователь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник борцам революции. г.Усть-Катав, ул.Революционная, 2 | Нет данных | _ |
| 2 | Церковь Рождества Христова. г.Усть-Катав, ул.Революционная, 8 | Местная православная религиозная организация прихода Храма «Рождества Христова» города Усть-Катава Челябинской Епархии Русской Православной Церкви | Местная православная религиозная организация прихода Храма «Рождества Христова» города Усть-Катава Челябинской Епархии Русской Православной Церкви |
| 3 | Дом купцов Патриных. г.Усть-Катав, ул.Братьев Мохначёвых, 5 | Муниципальное образование «Усть-Катавский городской округ» | Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» |
| 4 | Дом купца Патрина А.В. г.Усть-Катав, пер. Кооперативный, 5 | Муниципальное образование «Усть-Катавский городской округ» | Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» |
| 5 | Дворец культуры вагоностроителей им. Т.Я.Белоконева г.Усть-Катав, ул.Комсомольская, 38 | Муниципальное образование «Усть-Катавский городской округ» | Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная клубная система» (городской Дворец культуры им. Т.Я.Белоконева) |
| 6 | Бурановская пещерная стоянка 2 км от Ключевой пещеры, вверх по реке Юрюзань | Нет данных | _ |

Также на территории округа находится 6 (шесть)  выявленных объектов культурного наследия, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность (Таблица 2):

Таблица 2

Список

выявленных объектов культурного наследия  Челябинской области,

представляющих историческую, художественную или

иную культурную ценность

| № | Наименование. Расположение | Собственник | Пользователь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом заводоуправления, где размещался штаб Красной Гвардии г.Усть-Катав, л.Революционная, 6 | Физическое лицо: Белозёров Антон Евгеньевич | Пользователем является собственник |
| 2 | Дом, где жил Герой Советского Союза С.Ф.Кондрин г.Усть-Катав, ул.Кондрина, 38 | Физическое лицо: Шкерин Василий Иванович | Пользователем является собственник |
| 3 | Братская могила железнодорожников, погибших от белогвардейцев п.Вязовая, Кладбище | Нет данных | _ |
| 4 | Французский мост (ж/д мост с проездной частью через р.Юрюзань) г.Усть-Катав, Речной проезд, сооружение 1 | Муниципальное образование «Усть-Катавский городской округ» | Функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства» |
| 5 | Брянский мост г.Усть-Катав, р.Юрюзань | Муниципальное образование «Усть-Катавский городской округ» | Функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства» |
| 6 | Вокзал железнодорожный г.Усть-Катав, п.Вязовая, станция Вязовая | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») | Южно-Уральская региональная дирекция железнодорожных вокзалов – структурное подразделение Дирекции железнодорожных вокзалов – филиал ОАО «РЖД» |

Из общего числа объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия  Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность, 5 (пять) объектов находятся в муниципальной собственности, 3 (три) объекта являются бесхозяйными.

# 3. В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ  необходимо выполнить следующие первоочерёдные мероприятия и работы:

1) Для объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности:

- определение зон охраны;

- определение предмета охраны;

- оформление земельных участков, на которых располагаются объекты, в целях постановки их на кадастровый учёт и государственную регистрацию права муниципальной собственности;

- обследование технического состояния;

- оформление охранных обязательств;

- выполнение научно-проектной документации (натурные и историко-архивные исследования объекта  культурного наследия; инженерное обследование несущих конструкций зданий с разработкой рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации);

- внесение в градостроительную документацию городского округа изменений в части нанесения охранных зон;

- выполнение ремонтно-восстановительных и реставрационных работ.

2) Для объектов культурного наследия, не находящихся в муниципальной собственности:

- принятие в муниципальную собственность бесхозяйных объектов культурного наследия;

- информирование о необходимости выполнения собственниками объектов культурного наследия требований Федерального закона от 25.06.2002 г.  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Так же в соответствии с положениями 73-ФЗ на объектах культурного наследия должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия. Обязанность установки информационных надписей и обозначений возложена на собственника объекта. Из объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа информационная надпись установлена лишь на одном объекте «Дом купцов Патриных» (пользователь здания - Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий музей»).

4. За период 2010-2013 г.г. в отношении объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности выполнено следующее:

1) «Дом купцов Патриных» (Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий музей»):

- оформлено охранное обязательство №350 от 18.08.2010 г.;

- получено задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Плановое (реставрационное) задание от 12.07.2011 г.;

- выполнены натурное и историко-архивные исследования объекта культурного наследия; инженерное обследование несущих конструкций здания (согласование №16-566  от 03.11.2011 г.) на сумму 158,4 тыс. рублей;

- выполнен эскизный проект на объект культурного наследия регионального значения «Дом купцов Патриных» (Письмо о согласовании Министерства культуры Челябинской области  №01-20/2867 от 11.09.2012 г.) на сумму 149,4 тыс. рублей;

- приобретена и установлена информационная доска, содержащая информацию об объекте культурного наследия (Письмо Министерства культуры Челябинской области о согласовании эскизного проекта информационной надписи 01-01-20/4403 от 19.11.2013 г.). Стоимость работ составила 19,99 тыс. рублей.

2) «Дом купца Патрина А.В.» (Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2»):

Получено Задание на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом купца Патрина А.В.» от 21.09.2011 г.

3) Дворец культуры имени Т.Я.Белоконева:

За период 2006-2009 г.г. выполнены следующие виды работ:

- разработана научно-проектная документация для капитального ремонта здания Дворца культуры им. Т.Я.Белоконева в г.Усть-Катаве. Комплексные научные исследования. Фотофиксация памятника, обмерные чертежи архитектурных деталей (2006 год);

- получено Заключение по результатам инженерно-технического обследования конструкций здания Дворца культуры г.Усть-Катав по ул.Комсомольской и рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации. (Май-июнь, 2006 год);

- полностью восстановлена кровля здания, отопление, водоснабжение, канализация, перекрытие третьего этажа. Проведены работы по восстановлению фасада здания, галереи главного входа, заменены все окна и наружные двери. Отремонтированы туалетные комнаты всех этажей. Проведен частичный капитальный ремонт служебных помещений третьего этажа. Частично выполнены работы по благоустройству парковой зоны.

Всего за период 2006-2009 г.г. выполнен объём восстановительных работ на общую сумму 40,1 млн. рублей, из них:

- 34,2 млн. рублей – средства областного бюджета;

- 4,1 млн. рублей – средства местного бюджета;

- 1,8 млн. рублей – привлечённые дополнительные средства предприятий города и пожертвования.

В 2010 году получена дотация из областного фонда поддержки усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на проведение ремонтных работ здания Городского Дворца культуры им. Т.Я.Белоконева в размере 10 млн. рублей.

На эти средства выполнены следующие работы: ремонт вестибюля 1 этажа; ремонт помещений 3 этажа (помещение театрального коллектива, класс хореографии); ремонт лестничных маршей; наружные работы (отмостка, ступени, тумбы); замена внутреннего электроснабжения; ремонт административных и подсобных помещений 2 этажа.

В 2011 году выполнено технико-инженерное обследование оснований декора; научно-проектная документации на лепной декор; капитальный ремонт первого этажа; ремонт танцевального зала. Общие затраты на выполнение этих работ составили 1946,3 тыс. рублей.

В 2012 году разработана Проектно-сметная документация по пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре Городского Дворца культуры им.Т.Я.Белоконева на сумму 69,6 тыс. рублей; выполнен капитальный ремонт первого этажа на сумму 69,5 тыс. рублей; выполнены электромонтажные работы 1-го этажа на сумму 95,8 тыс. рублей; установлены особенности объекта культурного наследия, подлежащие обязательному сохранению (Предмет охраны) на сумму 99,0 тыс. рублей. Всего за 2012 год выполнены работы на сумму 333,9 тыс. рублей.

В 2013 году заключено охранное обязательство №541 от 27.11.2013 г. на объект культурного наследия регионального значения «Дворец культуры вагоностроителей им. Т.Я.Белоконева» (в настоящее время именуется: «Городской Дворец культуры им. Т.Я.Белоконева»). Из местного бюджета было  выделено 97 тыс. рублей на подготовку и оформление акта технического состояния и составления описи предмета охраны Дворца культуры, которые являются приложениями к охранному обязательству. Данные работы выполнены ОГБУК «ГНПЦ по охране объектов культурного наследия Челябинской области».

5. Несмотря на проводимые работы, состояние памятников является крайне неудовлетворительным и остаётся одной из актуальных проблем в области сохранения объектов культурного наследия.

6. Разработка муниципальной программы «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа» на 2014-2016 гг. (далее - Программа) вызвана необходимостью осуществления мероприятий по охране объектов культурного наследия, продолжения научно-исследовательских, проектных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа.

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении работ на конкретных объектах.

Раздел II. Основные цели и задачи

7. Цель Программы:

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа.

8. Задачи Программы:

1) определение балансовой принадлежности объектов культурного наследия, находящихся на территории Усть-Катавского городского округа;

2) обеспечение сохранности объектов культурного наследия в исторической среде.

3) организация ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия.

4) популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Усть-Катавского городского округа.

9. Определение балансовой принадлежности объектов культурного наследия, находящихся на территории Усть-Катавского городского округа, заключается в проведении кадастровых работ; паспортизации объектов недвижимости; межевании земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия; постановка на кадастровый учёт объектов с земельными участками; постановка указанных объектов на учёт в качестве бесхозяйных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; обращение в Усть-Катавский городской суд с заявлением о признании права муниципальной собственности и определении балансодержателя(ей).

10. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия в исторической среде достигается путем разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа.

11. Организация ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия является основополагающим направлением и включает в себя:

- обследование технического состояния объекта;

- разработку проектно-сметной документации;

- производство ремонтно-реставрационных работ.

12. Популяризация объектов культурного наследия представляет собой деятельность, направленную на организацию общественной доступности и восприятия объектов культурного наследия, формирование понимания необходимости его сохранения, духовно-нравственное и эстетическое воспитание, повышение образовательного уровня, организацию досуга.

Популяризация объектов культурного наследия включает в себя:

- обеспечение общественной доступности объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа;

- установку информационных надписей и обозначений;

- размещение информации об объектах культурного наследия, находящихся на территории Усть-Катавского городского округа, на официальных сайтах;

- использование изображений объектов культурного наследия в призах и на сувенирах (кружки, магниты, брелоки и т.д.);

- публикации в средствах массовой информации;

- выпуск популярных информационно-справочных изданий, посвященных объектам культурного наследия.

13. Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в Приложении 1.

Раздел III. Сроки реализации

14. Срок реализации Программы – 2014-2016 годы.

Раздел IV. Система программных мероприятий

15. Мероприятия Программы предусматривают комплекс мер для реализации задач Программы и достижения поставленной цели.

16. План мероприятий Программы представлен в Приложении 2.

Раздел V. Ресурсное обеспечение

17. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Усть-Катавского городского округа в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

18. Объём средств на реализацию Программы в 2014-2016 гг. составляет                                2 850,6 тыс. рублей.

19. Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в Приложении 3.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации Программы

20. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения осуществляется Управлением по культуре и молодёжной политике администрации Усть-Катавского городского округа.

21. Соисполнителем Программы является Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Катавского городского округа.

22. Исполнителями Программы являются:

- Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2»;

- Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий музей»;

- Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная клубная система».

23. Мероприятия Программы закрепляются за соисполнителем и исполнителями, которые несут ответственность за объемы и качество выполнения этих мероприятий.

24. Управление по культуре и молодёжной политике администрации Усть-Катавского городского округа:

- определяет формы и методы управления реализацией Программы;

- осуществляет планирование реализации мероприятий Программы;

- вносит необходимые изменения и дополнения;

- проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы и расходования бюджетных средств;

-  в срок до 1 марта года, следующего за годом реализации программы, направляет в отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа администрации Усть-Катавского городского округа Доклад о ходе исполнения мероприятий Программы.

25. Соисполнитель и исполнители Программы:

- отвечают за обеспечение хода реализации Программы и достижение её конечных результатов, рациональное, целевое и эффективное использование финансовых средств;

- предоставляют необходимые сведения о ходе реализации мероприятий Программы.

26. Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования;

- подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировку Программы;

- уточнение объемов финансирования Программы.

27. Исполнители обеспечивают выполнение проектов, необходимых для реализации программных мероприятий.

- Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием

целевых индикаторов и показателей

28. Реализация мероприятий Программы будет способствовать:

- сбережению для будущих поколений культурного наследия как источника духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации;

- -  увеличению количества отреставрированных памятников (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования).

29. Ожидаемые результаты реализации Программы:

1) ликвидация бесхозяйных объектов культурного наследия, находящихся на территории Усть-Катавского городского округа, с 100% до 66,7% к 2015 г. от общего количества бесхозяйных объектов культурного наследия;

2) увеличение заключенных охранных обязательств на объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности с 40% до 60% в 2014 г.;

3) увеличение количества зон охраны объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности:

- с 0 до 20% в 2014 г.;

- до 60% к 2015 г.

3) увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, оборудованных информационными надписями, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности     с 20% до 40% в 2014 г.

4) увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которых ведутся ремонтно-реставрационные работы с 0 до 20% к 2016 г.

30. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности использования бюджетных средств, утверждённой Постановлением администрации Усть-Катавского городского округа от 14.11.2013 г. № 1645 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» (приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации).

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование

31. Финансово-экономическое обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации Муниципальной программы представлено в Приложении 4.

Приложение 1

к Муниципальной программе «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа» на 2014-2016 гг.

Сведения о показателях (индикаторах)

Муниципальной программы «Сохранение, использование,

популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся

в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа»

на 2014-2016 гг. и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. (факт) | 2013 г. (факт) | 2014 г. (план) | 2015 г. (план) | 2016 г. (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество объектов культурного наследия, принятых в муниципальную собственность | Ед. | 0 | 0 | _ | 1 | _ |
| 2 | Количество объектов культурного наследия, имеющих заключенные охранные обязательства | Ед. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Количество объектов культурного наследия, для которых выполнены зоны охраны | Ед. | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Количество объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи | Ед. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Количество объектов культурного наследия, на которых проводятся ремонтно-реставрационные работы | Ед. | 0 | 0 | _ | _ | 1 |

Приложение 2

к Муниципальной программе «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа» на 2014-2016 гг.

План мероприятий Муниципальной  программы

«Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия,

находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа» на 2014-2016 гг.

| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы | Срок сдачи объекта, мероприятия (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Статья экономической классификации | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | В целом по муниципальной программе | Х | 2850,6 | 0 | 0 | 2850,6 | 0 | Х | 419 | 0801 795 0075 200 |  |
| 1 | Обследование здания объекта культурного наследия «Дом купца Патрина А.В.» с составлением Акта технического состояния | 3 квартал 2014 года | 54,24 | 0 | 0 | 54,24 | 0 | 226.602 | 419 | 0801 795 0075 200 | Здание Муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» по адресу ул. Кооперативный переулок, 5 |
| 2 | Заключение Охранного обязательства на объект культурного наследия регионального значения «Дом купца Патрина А.В.» | 4 квартал 2014 года | Без финансирования | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Здание Муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» по адресу ул. Кооперативный переулок, 5 |
| 3 | Выполнение научно-проектной документации зоны охраны объекта культурного наследия «Дом купцов Патриных» | 4 квартал 2014 года | 150,83 | 0 | 0 | 150,83 | 0 | 226.603 | 419 | 0801 795 0075 200 | Здание Муниципального казённого учреждения культуры «Историко-краеведческий музей» |
| 4 | Изготовление и установка информационной надписи на объекте культурного наследия «Дворец культуры ваговностроителей им. Т.Я.Белоконева» | 4 квартал 2014 года | 24,93 | 0 | 0 | 24,93 | 0 | 310.000 | 419 | 0801 795 0075 200 | Здание городского Дворца культуры им. Т.Я.Белоконева Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная клубная система» |
| 5 | Выполнение межевания земельного участка, на котором расположен объект культурного наследия «Памятник Борцам революции» | 3 квартал 2014 года | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 226.602 | 421 | 0801 795 0075 200 | Памятник Борцам революции в настоящее время является бесхозяйным |
| 6 | Паспортизация и кадастровые работы на объект культурного наследия «Памятник Борцам революции» | 3 квартал 2014 года | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 226.602 | 421 | 0801 795 0075 200 | Памятник Борцам революции в настоящее время является бесхозяйным |
| 7 | Выполнение межевания земельного участка, на котором располагается Брянский мост | 3 квартал 2014 года | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 226.602 | 421 | 0801 795 0075 200 | Памятник Борцам революции в настоящее время является бесхозяйным |
| 8 | Выполнение технического проекта реставрации объекта культурного наследия «Дом купцов Патриных» | 3 квартал 2015 год | 311,2 | 0 | 0 | 311,2 | 0 | 226.603 | 419 | 0801 795 0075 200 | Здание Муниципального казённого учреждения культуры «Историко-краеведческий музей» |
| 9 | Выполнение научно-проектной документации зоны охраны объекта культурного наследия «Дом купца Патрина А.В.» | 3 квартал 2015 год | 123,1 | 0 | 0 | 123,1 | 0 | 226.603 | 419 | 0801 795 0075 200 | Здание Муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» по адресу ул. Кооперативный переулок, 5 |
| 10 | Выполнение научно-проектной документации зоны охраны объекта культурного наследия «Дворец культуры вагоностроителей им. Т.Я.Белоконева» | 3 квартал 2015 год | 199,6 | 0 | 0 | 199,6 | 0 | 226.603 | 419 | 0801 795 0075 200 | Здание городского Дворца культуры им. Т.Я.Белоконева Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная клубная система» |
| 11 | Реставрация лепного декора объекта культурного наследия «Дворец культуры вагоностроителей им. Т.Я.Белоконева» | 4 квартал 2015 год | 1917,0 | 0 | 0 | 1917,0 | 0 | 225.303 | 419 | 0801 795 0075 200 | Здание городского Дворца культуры им. Т.Я.Белоконева Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная клубная система» |

Приложение 3

к Муниципальной программе «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа» на 2014-2016 гг.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия,

находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа» на 2014-2016 гг.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2014 (очередной год) | 2015 г. (первый год планового периода) | 2016 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа» на 2014-2016 гг. | Всего | X | X | X | X | 300,0 | 633,6 | 1917,0 |
|  |  | Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» | 419 | X | X | X | 54,24 | 123,1 | 0 |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 419 | X | X | X | 150,83 | 311,2 | 0 |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная клубная система» | 419 | X | X | X | 24,93 | 199,3 | 1917,0 |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Катавского городского округа | 421 | X | X | X | 70,0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к Муниципальной программе «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа» на 2014-2016 гг.

Финансово-экономическое обоснование потребностей

в необходимых ресурсах для реализации Муниципальной программы «Сохранение, использование,

популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

Усть-Катавского городского округа» на 2014-2016 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия, работ | Сумма, тыс. рублей |  |  | Обоснование расходов на реализацию мероприятия | Заказчик мероприятия, работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |  |
| 1 | Обследование здания объекта культурного наследия «Дом купца Патрина А.В.» (здание бывшей Детской музыкальной школы №1) с составлением Акта технического состояния | 54,24 | 0 | 0 | - Оплата услуг специализированных организаций. Сумма указана, исходя из предложенной цены ОГБУК «ГНПЦ по охране объектов культурного наследия Челябинской области», который уполномочен на проведение данных работ Постановлением Правительства Челябинской области от 23 мая 2012 г. № 262-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги по оформлению охранного обязательства собственника (пользователя) объекта культурного наследия федерального значения (по согласованию с федеральным органом, осуществляющим согласование охранного обязательства собственника объекта культурного наследия федерального значения и пользователя указанным объектом), объекта культурного наследия регионального значения и выявленного объекта культурного наследия» | Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» |
| 2 | Выполнение научно-проектной документации зоны охраны объекта культурного наследия «Дом купцов Патриных» | 150,83 | 0 | 0 | Стоимость выполнения работ указана в соответствии со сметной стоимостью выполнения научно-проектной документации зон охраны объекта культурного наследия «Дом купцов Патриных» | Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» |
| 3 | Изготовление и установка информационной надписи на объекте культурного наследия «Дворец культуры вагоностроителей им. Т.Я.Белоконева» (Городской Дворец культуры им.Т.Я.Белоконева) | 24,93 | 0 | 0 | Сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах определяется стоимость аналогичных затрат | Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная клубная система» |
| 4 | Выполнение межевания земельного участка, на котором расположен объект культурного наследия «Памятник Борцам революции» | 20,0 | 0 | 0 | Сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах определяется стоимость аналогичных затрат | Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Катавского городского округа |
| 5 | Паспортизация и кадастровые работы на объект культурного наследия «Памятник Борцам революции» | 30,0 | 0 | 0 | Сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах определяется стоимость аналогичных затрат | Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Катавского городского округа |
| 6 | Выполнение межевания земельного участка, на котором располагается Брянский мост | 20,0 | 0 | 0 | Сумма указана, исходя из усредненной цены, по которой в сравнимых обстоятельствах определяется стоимость аналогичных затрат | Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Катавского городского округа |
| 7 | Выполнение технического проекта реставрации объекта культурного наследия «Дом купцов Патриных» | 0 | 311,2 | 0 | Стоимость работ указана в соответствии со сметой-калькуляцией на выполнение научно-проектной документации | Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» |
| 8 | Выполнение научно-проектной документации зоны охраны объекта культурного наследия «Дом купца Патрина А.В.» (здание бывшей Детской музыкальной школы №1) | 0 | 123,131 | 0 | Стоимость выполнения работ указана в соответствии со сметной стоимостью выполнения научно-проектной документации зон охраны объекта культурного наследия «Дом купца Патрина А.В.» | Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» |
| 9 | Выполнение научно-проектной документации зоны охраны объекта культурного наследия «Дворец культуры вагоностроителей им. Т.Я.Белоконева» (Городской Дворец культуры им.Т.Я.Белоконева) | 0 | 199,256 | 0 | Стоимость выполнения работ указана в соответствии со сметной стоимостью выполнения научно-проектной документации зон охраны объекта культурного наследия «Дворец культуры вагоностроителей им. Т.Я.Белоконева» | Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная клубная система» |
| 10 | Реставрация лепного декора объекта культурного наследия «Дворец культуры вагоностроителей им. Т.Я.Белоконева» (Городской Дворец культуры им.Т.Я.Белоконева) | 0 | 0 | 1 917,00 | Стоимость выполнения ремонтно-реставрационных работ по воссозданию утраченного лепного декора в интерьерах Дворца культуры указана в соответствии с научно-проектной документацией от 2011 г., прошедшей государственную историко-культурную экспертизу 12.12.2013 г. Согласование проектной документации Министерством культуры Челябинской области от 31.01.2013 г. №01-20/252 | Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная клубная система» |