Приложение 2

**Краткая информация по состоянию на 31.12.2023 года**

**Национальный проект ««Жилье и городская среда»**

**«Формирование современной городской среды»**

**Цели и целевые показатели регионального проекта:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целей и целевых показателей** | **База****01.01.2018** | **2019****(факт)** | **2020****(факт)** | **2021****(факт)** | **2022****(факт)** | **2023****(план)** | **На 31.12.23****(факт)** | **2024****(план)** |
| **Цель: повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Усть-Катавского городского округа** |
| Благоустройство дворовых и общественных территорий | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |

**Бюджет регионального проекта (МП):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП | Ассигнования, руб. | Фактическое исполнение(кассовое исполнение),руб. | % исполнения\* |  | Закупочная деятельность, руб.(по состоянию **на 31.12.2023 г**.) |
| **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Факт** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | **Итого** | *МБ* | *ОБ* | *ФБ* | План-график. млн. руб. | Заключено контрактов  | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15х100 |
|  «Формирование современной городской среды» | **9 045600,00** | 508000,00 | 419 200,00 | 8 118 400,00 | **9 045600,00** | 508000,00 | 419 200,00 | 8 118 400,00 | **100** | 100 | 100 | 100 | 0 | **9 045 560,00** | 100 | 0 | 100 |

**Результаты регионального проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ожидаемый результат на 2021 год\*** | **Текущий статус\*\*** | **Риски\*\*\*** |
| Благоустройство 2-ух общественных территорий | Заключено 3 контракта:1.Контракт на сумму 6 401 721 руб., Благоустройство "Пешеходной и транспортной зоны территории общего пользования от рынка "Эдельвейс", расположенного по адресу: МКР-3, д.7а, г. Усть-Катав, до лестницы от улицы Нагорная до улица Революционная, города Усть-Катав (3 этап)Контракт оплачен и исполнен.2.Контракт № 142 от 11.11.2022, на сумму 2 141 509,55 руб., "Усть-Катав - Центр притяжения" Благоустройство парка ДК им. Т.Я. Белоконева и прилегающей территории центральной площади города Усть-Катав"" (Центральная аллея парка) (1 этап)Контракт оплачен и исполнен.3.Контракт № 27 от 11.11.2022, на сумму 502 329, 45 руб., (установка МАФов: скамейки, урны) "Усть-Катав - Центр притяжения" Благоустройство парка ДК им. Т.Я. Белоконева и прилегающей территории центральной площади города Усть-Катав"" (Центральная аллея парка) (1 этап)Контракт оплачен и исполнен. |  |

\*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2023 году

\*\*результаты (проделанная работа) с начала 2023 года

\*\*\*указываются проблемы, риски недостижения, а также меры по их минимизации

Заместитель главы Усть-Катавского

 городского округа-начальник

 управления инфраструктуры

и строительства Д.Н. Дьячковский

Мурыгина Инна Викторовна, (35167)2-55-71