Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 01.12.2025 года

Национальный проект ««Инфраструктура для жизни»

«Формирование современной городской среды»

Цели и целевые показатели регионального проекта:

| Наименование целей и целевых показателей | 2025 (план) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) | 2029 (план) | 2030 (план) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Усть-Катавского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых и общественных территорий | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

Бюджет регионального проекта (МП):

| Наименование МП | Ассигнования, руб. |  |  |  | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. |  |  |  | % исполнения* |  |  |  |  |  | Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.12.2025 г.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график. млн. руб. | Заключено контрактов |  | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18= (16+17) /15х100 |
| «Формирование современной городской среды» | 7 114 058,89 | 508 980,0 | 264 203,13 | 6 340 875,76 | 7 114 058,89 | 508 980,0 | 264 203,13 | 6 340 875,76 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 0 | 100,0 |

Результаты регионального проекта:

| Ожидаемый результат на 2025 год* | Текущий статус** | Риски*** |
| --- | --- | --- |
| Благоустройство 1ой общественной территории | Заключено 3 контракта: на сумму 6 030 920,69 руб., "Усть-Катав - Центр притяжения" Благоустройство парка ДК им. Т.Я. Белоконева и прилегающей территории центральной площади города Усть-Катав"" (Фонтан). Исполнение работ 100,0%, оплачен. на сумму 844 847,84 руб., "Усть-Катав - Центр притяжения" Благоустройство парка ДК им. Т.Я. Белоконева и прилегающей территории центральной площади города Усть-Катав"" (Спортивная площадка). Исполнение работ 100,0%, оплачен. Заключен МК №72 от 23.05.2025г. на сумму 238 290,36 руб. "Усть-Катав - Центр притяжения" Благоустройство парка ДК им. Т.Я. Белоконева и прилегающей территории центральной площади города Усть-Катав"" (Спортивная площадка). Исполнение работ 100,0%, оплачен. |  |

*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2025 году

**результаты (проделанная работа) с начала 2025 года

***указываются проблемы, риски недостижения, а также меры по их минимизации