Приложение 3 муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Усть-Катавского городского округа в 2013 году» утвержденной постановлением администрации                                           Усть-Катавского городского округа от 11.03.2013 г. № 186

План мероприятий

Муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов

на территории Усть-Катавского городского округа в 2013 году»

| № п/п | Объекты мероприятия | Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия) | Всего Планируемые объемы финансирования (руб.) | В том числе по бюджетам | руб. | Статья экономии-ческой классифика-ции | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | г Усть-Катав ул 40 лет Октября д.51 | 10.2013 | 2 385 263,00 | Федеральный бюджет | 1 110 436,00 | 242 | 426 | 0501 0980101 006 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 779 464,00 |  |  | 0501 0980101 006 |  |
|  |  |  |  | Бюджет городского округа | 137 553,00 |  |  | 0501 0980201 006 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 357 810,00 |  |  |  |  |
| 2 | г Усть-Катав ул Ленина д.47 | 10.2013 | 790 981,00 | Федеральный бюджет | 368 233,00 | 242 | 426 | 0501 0980101 006 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 258 479,00 |  |  | 0501 0980101 006 |  |
|  |  |  |  | Бюджет городского округа | 45 614,00 |  |  | 0501 0980201 006 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 118 655,00 |  |  |  |  |
| 3 | г Усть-Катав ул Ленина д.48 | 12.2013 | 2 255 808,00 | Федеральный бюджет | 1 050 170,00 | 241 | 426 | 0501 0980101 006 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 737 161,00 |  |  | 0501 0980101 006 |  |
|  |  |  |  | Бюджет городского округа | 130 087,00 |  |  | 0501 0980201 006 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 338 390,00 |  |  |  |  |
| 4 | г Усть-Катав ул Ленина д.53 | 12.2013 | 1 960 281,00 | Федеральный бюджет | 912 589,00 | 241 | 426 | 0501 0980101 006 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 640 586,00 |  |  | 0501 0980101 006 |  |
|  |  |  |  | Бюджет городского округа | 113 045,00 |  |  | 0501 0980201 006 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 294 061,00 |  |  |  |  |
| 5 | г Усть-Катав ул Ленина д.57 | 10.2013 | 2 384 439,00 | Федеральный бюджет | 1 110 052,00 | 242 | 426 | 0501 0980101 006 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 779 195,00 |  |  | 0501 0980101 006 |  |
|  |  |  |  | Бюджет городского округа | 137 505,00 |  |  | 0501 0980201 006 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 357 687,00 |  |  |  |  |
| 6 | г Усть-Катав ул МКР-2 д.35 | 10.2013 | 2 419 204,00 | Федеральный бюджет | 1 126 238,00 | 242 | 426 | 0501 0980101 006 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 790 556,00 |  |  | 0501 0980101 006 |  |
|  |  |  |  | Бюджет городского округа | 139 510,00 |  |  | 0501 0980201 006 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 362 900,00 |  |  |  |  |
| 7 | г Усть-Катав ул МКР-2 д.36 | 12.2013 | 441 403,00 | Федеральный бюджет | 205 492,00 | 242 | 426 | 0501 0980101 006 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 144 245,00 |  |  | 0501 0980101 006 |  |
|  |  |  |  | Бюджет городского округа | 25 455,00 |  |  | 0501 0980201 006 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 66 211,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Усть-Катавскому округу: |  | 12 637 379,00 | Федеральный бюджет | 5 883 210,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4 129 686,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет городского округа | 728 769,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 1 895 714,00 |  |  |  |  |

Заместитель главы Усть-Катавского городского округа –

Начальник управления инфраструктуры и строительства                                                                                    А.Е. Буренков